Отчет о реализации муниципальной  программы 
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» за 3 квартал 2019 года.

| Наименование Программы/наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджет, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освое-ния | Оценка достигнутых критериев п. 4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление администрации МО «Мелекесский район» от 29.12.2016 № 804 «Об утверждении муниципальной программы» «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | 71,0 | 11,26255 | 16 % | значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 83% | мероприятия по реализации Программы планируются на 4 квартал 2019 года |
| Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения, экологическому воспитанию и просвещению | 6,0 | 6,0 | 100 % | 100 % | - |
| Мероприятия по благоустройству родников, используемых населением для питьевых нужд | 15,0 | 5,26255 | 35 % | 150 % | оставшиеся денежные средства планируется перераспределить на мероприятия по обустройству мест (площадок) для накопления ТКО |
| Мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации пруда «Красотка» р.п. Мулловка | 50,0 | 0 | 0 % | 0 % | 30.09.2019 технико-экономическое задание повторно размещено на электронной площадке Сбербанк-АСТ для проведения конкурсных процедур. Мероприятия по реализации Программы планируются на 4 квартал 2019 года |

Главный эколог администрации                                                     И.С. Семенова

Семенова Ирина Сергеевна

8(84235)2-48-18