**УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н.Мухутдинов «08» июля 2016 года**

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2015-2019 годах» за I полугодие 2016 года**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб на 2016 год | Освоено средств, тыс.руб, в I полугодии 2016 года | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и установка дополнительных рабочих мест в системе электронного документооборота Lotus Notes Domino | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| Поддержка программного комплекса для ЭВМ: «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Стандарт)» на 10 подключений | 112,4 | 71,3 | 63,8 |  |  |
| Развитие локальной вычислительной сети Администрации муниципального образования, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| Приобретение и поддержка сетевой версии справочно-правовой системы «Гарант» | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| Приобретение и поддержка сетевой версии справочно-правовой системы «Консультант +» | 35,0 | 0 | 0 |  |  |
| Приобретение новых персональных компьютеров на рабочие места в администрации МО «Мелекесский район» | 75,0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт и модернизация персональных компьютеров | 90,0 | 3,465 | 3,85 |  |  |
| Обслуживание оргтехники | 150,0 | 99,506 | 66,34 |  |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств | 150,0 | 14,500 | 9,67 |  |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 8 | 1,34 | 16,75 |  |  |
| Оплата услуг по размещению информации в СМИ | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи; | 10,0 | 5,4 | 0 |  |  |
| Покупка лицензии антивирусного ПО | 110,0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого | 970,4 | 195,5 | 20,15 |  |  |

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2015-2019 годах» за I полугодие 2016 года**

| Ожидаемый результат |  | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт I полугодие 2016 года | % выполнения |
| Количество рабочих мест в системе электронного документооборота Правительства Ульяновской области | 4 | 4 | 100 |
| Количество пользовательских лицензий с предоставлением исключительных прав на использование комплекса Бюджет-СМАРТ Стандарт | 1 | 1 | 100 |
| Количество сетевых коммутаторов | 12 | 12 | 100 |
| Количество многопользовательских лицензий системы «Консультант+» сроком использования 1 год | 1 | 1 | 100 |
| Количество приобретённых автоматизированных рабочих мест | 110 | 107 | 97,3 |
| Процент модернизируемых автоматизированных рабочих мест | 27 | 9 | 33,3 |
| Количество заправляемых и восстановлен-ных картриджей | 377 | 308 | 81,7 |
| Количество лицензий прикладных программных средств без сопровождения сроком на 1 год | 1 | 1 | 100 |
| Период продления аренды хостинга и доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 | 6 | 50 |
| Количество опубликованных статей | 90 | 0 | 0 |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | 4 | 1 | 25 |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи; | 14 | 14 | 100 |
| Количество лицензий антивирусного ПО (срок лицензии 1 год) | 100 | 0 | 0 |
| Количество защищенных автоматизированных рабочих мест | 12 | 6 | 50 |
| Количество защищенных автоматизированных рабочих мест с дополнительными программными средствами защиты | 9 | 9 | 100 |

**= (%**

где И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

На 01.07.2016 в бюджете МО «Мелекесский район» % освоения финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2015-2019 годах» составляет 24,4%. Эффективность реализации программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2015-2019 годах» за I полугодие 2016 года составляет 69,15%.

Вывод: реализация программы признается эффективной.

Руководитель аппарата Н.А. Сандрюкова

Сергей Александрович Мошков

8(84235)2-70-21