**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.12.2016 г. № 759/4

Экз №\_\_\_\_

г. Димитровград

**О внесении изменений в постановление администрации   
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.04.2015 года №300 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области   
в 2015-2019 годах» (с изменениями от 02.03.2016 №140)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством   
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.04.2015 года №300 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области в 2015 - 2019 годах» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Финансирование мероприятий настоящей программы в 2016 году осуществлять за счёт средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2016 год в сумме 687,400 тыс. руб.

Финансовому управлению администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области при формировании бюджета на 2017-2019 годы предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области в 2015 - 2019 годах", в общей сумме 5312,000 тыс. руб.: в том числе в 2017 - 550,400 тыс. руб., в 2018 - 1686,600 тыс. руб., в 2019 - 1686,600 тыс. руб.».

1.2. В паспорте Программы строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации. | Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.  Общий объем финансирования в период с 2015 по 2019 годы составляет 5312,000 тыс. руб.: в том числе в 2015 году- 701,000тыс. руб., в 2016- 687,400 тыс. руб., в 2017- 550,400 тыс. руб., в 2018- 1686,600 тыс. руб., в 2019 – 1686,600 тыс. руб. |

».

1.3. Абзац 3 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования в период с 2015 по 2019 годы составляет 5312,000 тыс.руб.: в том числе в 2015 году- 701,000 тыс.руб., в 2016- 687,400 тыс.руб., в 2017 - 550,400 тыс. руб., в 2018 - 1686,600тыс. руб., в 2019 - 1686,600 тыс. руб. (приложение №2 «Система мероприятий, целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы»)».

1.10. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение№2

к Программе

**Система мероприятий, целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы**

**«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**

**в 2015-2019 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Содержание мероприятия | Ответственные исполнители мероприятий | Сроки всего исполнения мероприятий за 5 лет | Объем средств на реализацию мероприятия Программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | Показатели Программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | 2017 год | | | | 2018 год | 2019 год | | наименование целевых индикаторов | единица измерения | значение индикатора с нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | |
| базовое | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | | 13 | | | | 14 | | | 15 | 16 | | 17 | |
| 1. | Цель: Повышение качества муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: автоматизация управленческих процессов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Приобретение и установка дополнительных рабочих мест в системе электронного документооборота Правительства Ульяновской области | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 10,0 | 0 | | Количество рабочих мест в системе электронного документо-оборота Правительства Ульяновской области | шт. | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | 5 | | 5 | |
|  | **Всего по задаче:** |  | **10,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | | **10,0** | **0** | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | |  | |
| 1.2. | Задача: внедрение единой комплексной бюджетной информационной системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Поддержка программного комплекса для ЭВМ: «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Стандарт)» на 10 подключений; | Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 1215,08 | 112,4 | | 275,67 | | 275,67 | | | 275,67 | 275,67 | | Количество пользовательских лицензий с предоставле-ниемисключитель-ных прав на использование комплекса Бюджет-СМАРТ Стандарт | шт. | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
|  | **Всего по задаче:** |  | **1215,08** | **112,4** | | **275,67** | | **275,67** | | | **275,67** | **275,67** | |  |  |  | |  | | | |  | | | |  |  | |  | |
| 1.3. | Задача: развитие телекоммуникационной сети администрации муниципального образования «Мелекесский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Приобретение аппаратных средств локальной вычислительной сети | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | 110,0 | 20,0 | 10,0 | | | | 0,0 | | 40,0 | 40,0 | | Количество сетевых коммутаторов | шт. | 4 | | | 8 | | 12 | | | 16 | | | 20 | | 24 | |
|  | **Всего по задаче:** |  | **110,0** | **20,0** | **10,0** | | | | **0,0** | | **40,0** | **40,0** | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.4. | Задача: обеспечение доступа муниципальных служащих к Справочно-правовым системам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. | Приобретение и поддержка сетевой версии справочно-правовой системы «Консультант +» | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | 175,0 | 35,0 | 35,0 | | | | 35,0 | | 35,0 | 35,0 | | Количество многопользо-вательских лицензий сроком использования 1 год | шт. | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | |
|  | **Всего по задаче:** |  | **175,0** | **35,0** | **35,0** | | | | **35,0** | | **35,0** | **35,0** | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.5. | Задача: обновление парка персональных компьютеров и оргтехники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Приобретение новых персональных компьютеров на рабочие места в администрации муниципального образования «Мелекесский район» | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | 550,0 | 35,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 150,0 | 150,0 | | Количество приобре-тённыхавтомати-зированных рабочих мест | шт. | 105 | | | 107 | | 110 | | | 110 | | | 120 | | 123 | |
| Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 15,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 1.5.2. | Ремонт и модернизация персональных компьютеров | Администрация муниципального образования «Мелекесский район», | 672,045 | 20,0 | 20,445 | | | | | 0,0 | 200,0 | 200,0 | | Процент модерни-зируемыхавтомати-зированных рабочих мест | % | 0 | | | 9 | | 27 | | | 45 | | | 82 | | 100 | |
| Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 5,6 | 0,0 | | | | | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» |  | 16,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 20,0 | 30,0 | |
| 1.5.3. | Обслуживание оргтехники | Администрация муниципального образования «Мелекесский район», | 634,8 | 90,0 | 64,8 | | | | | 60,0 | 90,0 | 90,0 | | Количество заправляемых и восстановлен-ных картриджей | шт. | 377 | | | 742 | | 1119 | | | 1496 | | | 1873 | | 2250 | |
| Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 20,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район», | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 40,0 | 40,0 | |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 20,0 | 20,0 | | | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
|  | **Всего по задаче:** |  | **1856,84** | **221,6** | **105,245** | | | | | **80,0** | **720,0** | **730,0** | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.6. | Задачи: сопровождение прикладных программных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | 799,89 | 66 | 233,085 | | | | | 41,73 | 50 | 50 | | Количество лицензий приклад-ных программ-ных средств без сопровождения сроком на 1 год | шт. | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 35 | 0,0 | | | | | 0,0 | 50 | 50 | |
| Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район», | 0 | 9 | | | | | 10 | 60 | 60 | |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 25 | 5,08 | | | | | 5,0 | 25 | 25 | |
|  | **Всего по задаче:** |  | **799,895** | **126,0** | **247,165** | | | | | **56,73** | **185,0** | **185,0** | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2. | Цель: обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Мелекесский район» и расширение возможности доступа к ней в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача: обеспечение предоставления информации администрацией муниципального образования «Мелекесский район» о деятельности органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | 27,0 | 8,0 | 0,0 | | | | 3,0 | | 8,0 | | 8,0 | Период продления аренды хостинга и доменного имени официального сайта муниципаль-ного образования «Мелекесский район» | мес. | | 12 | | | 12 | 12 | | | | 12 | | | 12 | | 12 | |
|  | **Всего по задаче:** |  | **27,0** | **8,0** | **0,0** | | | | **3,0** | | **8,0** | | **8,0** |  |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| 2.2. | Задача: обеспечение предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Оплата услуг по размещению информации в СМИ | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | 400,0 | 100,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 200,0 | | 100,0 | Количество опублико-ванных статей | шт. | | 90 | | | 180 | 270 | | | | 270 | | | 450 | | 540 | |
|  | **Всего по задаче:** |  | **400,0** | **100,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | **200,0** | | **100,0** |  |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  | |
| 3. | Цель: повышение качества жизни населения Мелекесского района за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача: повышение компьютерной грамотности населения Мелекесского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Проведение обучения по работе с компьютером по программе всероссийского детско-юношеского и молодежного тимуровского (добровольческого) движения по направлению: Тимуровцы информационного общества | Отдел образования администрации МО «Мелекесский район» | Не требует финансирования | Не требу-ет финансирования | Не требу-ет финансирования | | | | Не тре-бует финансирования | | Не тре-бует финансирования | Не тре-бует финансирования | | Количество прошедших обучения по работе с компьютером | чел. | 50 | | | 70 | | 90 | | | 110 | | | 130 | | 150 | |
|  | **Всего по задаче:** |  | **0** | **0** | **0** | | | | **0** | | **0** | **0** | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 4. | Цель: обеспечение защиты информационных систем от несанкционированного доступа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача: обеспечение защиты информационных систем от несанкционированного доступа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | 100,0 | | Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | шт. | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 4.1.2. | Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи; | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | 110,32 | 2,0 | 2,0 | | | | 0,0 | | 14,0 | 14,0 | | Количество обновляемых средств криптогра-фической защиты информации и усиленной электрон-ной подписи; | шт. | 5 | | | 9 | | 14 | | | 14 | | | 25 | | 30 | |
| Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 2,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 10,0 | 10,0 | |
| Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район», |  | 0,0 | 2,0 | | | | 0,0 | | 10,0 | 10,0 | |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 4,0 | 10,32 | | | | 0,0 | | 10,0 | 10,0 | |
| 4.1.4. | Установка защищенных рабочих мест от несанкционирован-ного доступа, обеспеченных доверенной загрузкой, созданных доверенной программной среды для повышения класса защиты СКЗИ; | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | 290,0 | 25,0 | 0 | | | | 0,0 | | 100,0 | 100,0 | | Количество защищенных автоматизированных рабочих мест | шт. | 6 | | | 12 | | 12 | | | 12 | | | 38 | | 38 | |
| Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 5,0 | 0 | | | | 0,0 | | 30,0 | 30,0 | |
| 4.1.5. | Внедрение дополнительных программных средств защиты автоматизированных рабочих мест от несанкционированного доступа | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | 117,86 | 20,0 | 0 | | | | 0 | | 10,0 | 10,0 | | Количество защищенных автоматизиро-ванных рабочих мест | шт. | 1 | | | 9 | | 9 | | | 9 | | | 11 | | 11 | |
| Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район», | 0 | 0 | | | | 0 | | 10,0 | 10,0 | |
| Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район», | 5,0 | 0 | | | | 0 | | 8,0 | 8,0 | |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 15,0 | 0 | | | | 0 | | 10,93 | 10,93 | |
|  | **Всего по задаче:** |  | **718,18** | **78,0** | **14,32** | | | | **100,0** | | **212,93** | **312,93** | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **ИТОГО:** |  | **5312,00** | **701,0** | **687,4** | | | | **550,4** | | **1686,6** | **1686,6** | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата муниципального образования «Мелекесский район» Н.А.Сандрюкову.

Глава администрации И.Н.Мухутдинов