### ОТЧЕТ

### О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка отдельных вопросов деятельности муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

Ульяновской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  план работы Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 год, утвержденного Председателем Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.12.2016.

2. Предмет контрольного мероприятия: целевое и эффективное использование денежных средств при выполнении работ по ремонту здания и системы наружного отопления спортивного комплекса «Нива», расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Автодорожная, д.1.

3. Проверяемый период деятельности: 2014 – 2016 год.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 марта 2017 года по 29 марта 2017 года

5. Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, Ульяновская область, Мелекесский район, п.Новоселки, улица Октябрьская, дом 1.

6. Фактический адрес Учреждения: Российская Федерация, Ульяновская область, Мелекесский район, п.Новоселки, улица Октябрьская, дом 1.

7. В ходе проверки установлено следующее:

На основании Государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы» (с изменениями на 14.07.2016); Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014 – 2018 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.03.2014 №251 (с изменениями от 08.08.2014 №858, от 30.12.2015 №784, от 23.12.2016 №759/20); Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» от 16.06.2014 №13 были выделены денежные средства на ремонт здания и системы наружного отопления спортивного комплекса «Нива».

Муниципальный контракт по выполнению работ по ремонту здания и  системы наружного отопления спортивного комплекса «Нива», расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, пос.Новоселки, ул.Автодорожная д.1 заключен между администрацией муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района с одной стороны и ООО «Веспа» с другой стороны от 20.08.2014 №2 на сумму 6519403,74 руб.

Стоимость работ по настоящему контракту составляет 6519403,74 руб., в том числе:

2014 год:

- областной бюджет-500000,00 руб.;

- бюджет МО «Мелекесский район» - 237650,00 руб.;

- бюджет МО «Новоселкинское сельское поселение» - 169811,16 руб.;

- оказание благотворительной помощи – 381068,00 руб.

2015 год:

- областной бюджет – 2544750,00 руб.;

- бюджет МО «Мелекесский район» - 0,00 руб.;

- бюджет МО «Новоселкинское сельское поселение» - 0,00 руб.;

- оказание благотворительной помощи – 162499,58 руб.

2016 год :

- областной бюджет – 2523625,00 руб.;

- бюджет МО «Мелекесский район» - 0,00 руб.;

- бюджет МО «Новоселкинское сельское поселение» - 0,00 руб.;

- оказание благотворительной помощи – 0,00 руб.

Неотъемлемой частью муниципального контракта являются локальные сметы №ЛС-01 на сумму 5273238,78 руб. и №ЛС-02 на сумму 1246164,96 руб.

Объем бюджетных обязательств и кассовый расход приведен в таблице 1 с расшифровкой по годам и бюджетам:

Таблица 1

| № п/п | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Областные средства | 500000 | 500000 | 2544750 | 2544752,16 | 2523625 | 750000 | 5568375 | 3794752,16 |
| Районные средства | 237650 | 237650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237650 | 237650 |
| Местный бюджет | 169811,16 | 169811,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169811,16 | 169811,16 |
| Благотворительная помощь | 381068 | 0,00 | 162499,58 | 381068 | 0,00 | 162499,58 | 543567,58 | 543567,58 |
| Итого по контракту | 1288529,16 | 907461,16 | 2707249,58 | 2925820,16 | 2523625 | 912499,58 | 6519403,74 | 4745780,90 |
| Итого недофинансировано | 1773622,84 (невыполненные работы 1755795,66+неоплаченные 17827,18) |

Оплачено по актам о приемке выполненных работ:

Таблица 2

| Акт о приемке выполненных работ: номер, дата | Сумма | Номер, дата оплаты (п/п) | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 от 14.10.2014 | 1549900,50 | п/п №20029 от 25.11.2014 | 500000,00 |
|  |  | п/п №37025 от 28.11.2014 | 169811,16 |
|  |  | п/п №41510 от 01.12.2014 | 237650,00 |
|  |  | п/п №209512 от 16.01.2015 | 200000,00 |
|  |  | п/п №315469 от 20.02.2015 | 100000,00 |
|  |  | п/п №505084 от 15.04.2015 | 81068,00 |
|  |  | п/п №713343 от 10.06.2015 | 261371,34 |
| №2 от 30.01.2015 | 331771,16 | п/п №610708 от 15.05.2015 | 331771,16 |
| №3 от 04.05.2015 | 1404970,54 | п/п №818755 от 08.07.2015 | 1404970,54 |
| №4 от 01.10.2015 | 709138,70 | п/п №252959 от 20.05.2016 | 20000,00 |
|  |  | п/п №667892 от 18.08.2016 | 22499,58 |
|  |  | п/п №154111 от 27.04.2016 | 20000,00 |
|  |  | п/п №735273 от 04.02.2016 | 100000,00 |
|  |  | п/п № 419135 от 19.11.2015 | 546639,12 |
| №5 от 20.04.2016 | 767827,18 | п/п №594513 от 04.08.2016 | 750000,00 |
| ВСЕГО | 4763608,08 |  | 4745780,90 |
| ИТОГО НЕДОПЛАТА по актам о приемке выполненных работ | 17827,18 |  |  |

В соответствии с муниципальным контрактом от 20.08.2014 №2 на выполнение работ по ремонту здания и системы наружного отопления спортивного комплекса «Нива» по выполнению работ по ремонту здания и системы наружного отопления спортивного комплекса «Нива» по состоянию на текущую дату имеется остаток невыполненных работ на общую сумму 1755795,66 руб., что является нарушением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и влечет наложение привлечение к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Администрацией муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» начата претензионно - исковая работа. Главой администрации направлены две претензии в адрес ООО «Веспа» по нарушению сроков выполнения работ по муниципальному контракту №2 от 20.08.2014:

1) Претензия от 28.11.2016 с требованием незамедлительного завершения работ по контракту в срок до 01.12.2016 года;

2) Претензия от 23.03.2017 №106 с требованием оплаты штрафа за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

- размер штрафа установлен пунктом 7.4. контракта в размере 5% цены контракта, определенным в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», а именно 325970,18 руб. (6519403,74*5%).  В данном случае, сумма просрочки составляет 1755795,66 руб., а значит, сумма штрафа не предусматривается.

- размер пени установлены пунктом 7.3. контракта и начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Расчет, представленный в претензии от 23.03.2017 №106 некорректен, так как произведен на 09.01.2017 (66720,24руб.), а должен быть произведен на дату оформления претензии, то есть на 23.03.2017 (194 893,32 руб.). Таким образом, сумма пени должна составлять:

| Цена контракта (Ц) | 6519403,74 |
| --- | --- |
| Стоимость фактически исполненного (В) | 4763608,08 |
| Срок исполнения обязательства по контракту (ДК): | 834 |
| Количество дней просрочки (ДП) (на 23.03.2017) | 111 |
| Ставка ЦБ: | 10% |
| Формула | Расчёт | Результат |
| К = ДП÷ДК × 100% | = 111÷834 × 100% | = 13,31% (К* = 0.01) |
| Cцб = К* × Ставка ЦБ | = 0.01 × 10% | = 0.1% |
| C = Cцб × ДП | = 0.1% × 111 | = 0.111 |
| П = (Ц - В) × C | = (6 519 403,74 - 4 763 608,08) × 0.111 | = 194 893,32 р. |

Пени составляют 194 893,32 руб.

В случае не оплаты в течение 10 рабочих дней с момента получения требования, администрации МО «Новоселкинское сельское поселение» необходимо обратиться в Арбитражный суд для урегулирования данного вопроса.

Таким образом, общий объем проверенных средств составил 6519403,74 руб.

Общая сумма нарушений по настоящему акту за период 2014-2016 годы составила 1755795,66 тыс. руб., в том числе:

- остаток невыполненных работ 1755795,66 руб.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Администрации МО «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района 23.05.2017 за №1-п было выписано представление, следующего содержания:

Администрации МО «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района

1. Возбудить претензионную исковую работу по факту устранения нарушений указанных в настоящем представлении в части взыскания пеней установленных пунктом 7.3. контракта, начисляемых за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. В данном случае контрольная дата для начисления пеней будет являться дата подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ форма №КС-2 -  04.04.2017 год.

Таким образом, сумма пени должна составлять:

| Цена контракта (Ц) | 6 519 403,74 руб. |
| --- | --- |
| Стоимость фактически исполненного (В) | 4 763 608,08 руб. |
| Срок исполнения обязательства по контракту (ДК) | 834 дн. |
| Количество дней просрочки (ДП) | 123 дн. |
| Ставка ЦБ | 10,00 % |
| Формула | Расчёт | Результат |
| К = ДП÷ДК × 100% | = 123÷834 × 100% | = 14,75% (К* = 0.01) |
| Cцб = К* × Ставка ЦБ | = 0.01 × 10% | = 0.1% |
| C = Cцб × ДП | = 0.1% × 123 | = 0.123 |
| П = (Ц - В) × C | = (6 519 403,74 - 4 763 608,08) × 0.123 | = 215 962,87 р. |

Пени составляют 215 962,87 руб.

2. Провести мероприятия по окончательной приемке завершенного ремонта объекта после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных контрактом и оформить акт приемки – сдачи и гарантийного обязательства на 5 лет на весь объем в соответствии с условиями контракта.

3. Определить лиц, виновных в нарушениях, указанных в настоящем представлении, применить к ним меры дисциплинарного воздействия.

4. О принятых мерах сообщить в Контрольно – счетную комиссию Совета депутатов МО «Мелекесский район».