Отчет

о реализации муниципальной программы «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений  муниципального образования «Мелекесский район» на 2017 — 2021 годы» за 4 квартал 2018 года

| Наименование программы / наименование мероприятия | Предусмотрено финансирование на мероприятия программы из бюджета, тыс. руб. | Направлено в бюджет МКУ "ЖКХ", тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых критериев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» на 2017 — 2021 годы» | 480,00 | 140,11 | 140,11 | 100 |  |  |

Оценка достигнутых критериев

| Цели, задачи | Целевой индикатор | Ед. измер. | Исходные показатели базового 2015 года | Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы | Факт за 12 месяцев 2018 г. | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |
| Ссокращение роста к 2021 году прогнозируемого уровня случаев смертности (погибших) в результате дорожно-транспортных происшествий при переходе через дорогу на 30 % по сравнению с 2016 годом. | Кол-во лиц, погибших в результате ДТП | Ед. | 2 | 1 | 0 | 100 |
| Сокращение к 2020 году прогнозируемого уровня пострадавших в ДТП при переходе через дорогу на 30% по сравнению с 2014 годом. | Кол-во пострадавших в ДТП | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100 |

За период 4 квартала 2018 г., в результате выполненных отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие  транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»), на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, вблизи образовательных учреждений муниципального образования Мелекесский район Ульяновской области количество наездов на пешеходов и  число пострадавших в таких ДТП за 4 квартал 2018 года не зарегистрировано.

В соответствии плана реализации программы «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений  муниципального образования «Мелекесский район» на 2017 — 2021 годы» в 4 квартале 2018 года выполнено нанесение линий горизонтальной разметки на пешеходных переходах на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи 13 образовательных учреждений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на общую сумму 140,11 тыс. руб.

Директора МКУ "Управление

ЖКХ Мелекесского района"                                                                  В.А. Сутягин

Владимир Семенович Матвеев

84235 2-72-50