Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года

о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-комунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» | 37740,16140 | 3005,64605 | 8,0% |  |
| Подпрограмма «Чистая вода» | 8653,40000 | 42,58900 | 0,5% | Проверка сметной документации на объекты водоснабжения.23.03.2020заключен муниципальный контракт на ремонт сетей водоснабжения с. Никольское-на-Черемшане, с. Ерыклинск.  |
| Подпрограмма «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района» | 13038,79000 | 0,00000 | 0,0% | Проводились подготовительные мероприятия для заключения государственных контрактов по строительству внутрипоселковых газопроводов в с. Лесная Хмелевка, с. Бригадировка  |
| Подпрограмма «Модернизация объектов ТЭК, содействие в подготовке и прохождении отопительного периода» | 3203,03820 | 0,00000 | 0,0% |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных организациях и учреждениях на территории Мелекесского района Ульяновской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование на 2020 год не предусмотрено |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 12844,93320 | 2963,05705 | 23,07% | Коммунальные платежи, услуги связи, зарплата, налоги, ГСМ, материалы. |

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Р. Сенюта

Кононенко Ирина Анатольевна

(84235) 2-73-63