Отчет

по оценке значений индикаторов муниципальной программы

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах»
(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 14.10.2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название индикатора, единица измерения | Величина индикаторов в базовом году | Предыдущий период по программе | Отчетный год | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на её ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 100 % компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнение плана, 100% |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств. Покупка отечественного программного обеспечения и операционных систем | 100 % программного обеспечение на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 100 | 100 | 60 | 100 | Перевыполнение плана, 166,7% |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 месяцев | 12 | 12 | 12 | 9 | Выполнение годового показателя по итогам 9 месяцев составляет 75% |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 6 обновляемых средств криптографической защиты информации усиленной электронной подписи | 6 | 6 | 6 | 5 | Выполнение годового показателя по итогам 6 месяцев составляет 83,3% |  |

Начальник отдела информатизации Р.Р.Хабибрахимов

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 9 месяцев 2019 года**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб на 2019 год | Освоено средств, тыс.руб, за 9 месяцев 2019 года | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 400,5 | 164,2 | 41,0 % |  |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств. Покупка отечественного программного обеспечения и операционных систем | 334,0 | 108,2 | 32,4 % |  |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 2,5 | 0,0 | 0 % |  |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 0,0 | 0,0 | 100 % |  |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 10,0 | 4,6 | 46 % |  |  |
| Итого | 747,0 | 277,0 | 37,1 % |  |  |

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах»
за 9 месяцев 2019 года**

| Ожидаемый результат |  |
| --- | --- |
| План | Фактически за 9 месяцев 2019 года | % выполнения |
| Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 100% | 100% | 100% |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения | 60% | 100% | 166,7% |
| Период продления аренды хостинга доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 мес. | 9 мес. | 75% |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | 0 шт. | 0 шт. | 100% |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации усиленной электронной подписи | 6 шт. | 5 шт. | 83,3% |

$И = \sum\_{}^{}\frac{Фi}{Пi}\*100\%$ **= (**$\frac{100}{100}+ \frac{100}{60}+ \frac{9}{12}+ \frac{0}{0}+ \frac{5}{6})\*100\%= 98,7$**%**

где И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф 1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П 1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

На 14.10.2019г. в бюджете МО «Мелекесский район» % освоения финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» составляет 37,1%. Эффективность реализации программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 9 мксяцев 2019 года составляет 98,7%.

Вывод: реализация программы признается эффективной.

Начальник отдела информатизации Р.Р.Хабибрахимов