**УТВЕРЖДАЮ   
И.о. Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Макшанцева «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года**

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2015-2019 годах» за 2016 год**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб на 2016 год | Освоено средств, тыс.руб. за 2016 год | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и установка дополнительных рабочих мест в системе электронного документооборота Lotus Notes Domino | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| Поддержка программного комплекса для ЭВМ: «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Стандарт)» на 10 подключений | 275,7 | 240,0 | 87% |  |  |
| Развитие локальной вычислительной сети Администрации муниципального образования, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений | 10,0 | 5,0 | 50% |  |  |
| Приобретение и поддержка сетевой версии справочно-правовой системы «Гарант» | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| Приобретение и поддержка сетевой версии справочно-правовой системы «Консультант +» | 35,0 | 35,0 | 100 |  |  |
| Приобретение новых персональных компьютеров на рабочие места в администрации МО «Мелекесский район» | 0 | 15,5 | х |  |  |
| Ремонт и модернизация персональных компьютеров | 20,4 | 10,0 | 49% |  |  |
| Обслуживание оргтехники | 84,8 | 103,6 | 122% |  |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств | 247,2 | 203,6 | 82% |  |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 0 | 8,0 | х |  |  |
| Оплата услуг по размещению информации в СМИ | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи; | 14,32 | 8,0 | 55% |  |  |
| Покупка лицензии антивирусного ПО | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого | 687,4 | 628,8 | 91,5 |  |  |

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2015-2019 годах»   
за 2016 год**

| Ожидаемый результат |  | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт за 2016 год | % выполнения |
| Количество рабочих мест в системе электронного документооборота Правительства Ульяновской области | 4 | 4 | 100 |
| Количество пользовательских лицензий с предоставлением исключительных прав на использование комплекса Бюджет-СМАРТ Стандарт | 1 | 1 | 100 |
| Количество сетевых коммутаторов | 12 | 12 | 100 |
| Количество многопользовательских лицензий системы «Консультант+» сроком использования 1 год | 1 | 1 | 100 |
| Количество приобретённых автоматизированных рабочих мест | 110 | 107 | 97,3 |
| Процент модернизируемых автоматизированных рабочих мест | 27 | 9 | 33,3 |
| Количество заправляемых и восстановлен-ных картриджей | 377 | 343 | 91 |
| Количество лицензий прикладных программных средств без сопровождения сроком на 1 год | 1 | 1 | 100 |
| Период продления аренды хостинга и доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 | 12 | 100 |
| Количество опубликованных статей | 90 | 90 | 100 |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | 4 | 1 | 25 |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи; | 14 | 14 | 100 |
| Количество лицензий антивирусного ПО (срок лицензии 1 год) | 100 | 0 | 0 |
| Количество защищенных автоматизированных рабочих мест | 12 | 6 | 50 |
| Количество защищенных автоматизированных рабочих мест с дополнительными программными средствами защиты | 9 | 9 | 100 |

**= (%**

где И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

На 01.01.2017 в бюджете МО «Мелекесский район» % освоения финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2015-2019 годах» составляет 91,5%. Эффективность реализации программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2015-2019 годах» 2016 год составляет 79,7%.

По итогам реализации муниципальной программы в 2016 году был обеспечен доступ сотрудников администрации МО «Мелекесский район» к справочно-правовой системы «Консультант +», поддержка программного комплекса для ЭВМ «Бюджет-СМАРТ».

Мероприятия в рамках данной программы позволили произвести модернизацию и обновить парк персональных компьютеров сотрудников, а так же развить телекоммуникационную сеть администрации, вследствие чего повысилась эффективность работы, сократилось время на обработку и вывод информации.

Обеспечено предоставление информации администрацией МО «Мелекесский район» о деятельности органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

По результатам оценки и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030», на рабочей группе «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» принято решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2015-2019 годах», а также о необходимости её прекращения в действующей редакции и утверждения муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах». С 01.01.2017 постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 29.12.2016 №790 утверждена муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» в новой редакции.

И.о. Руководителя аппарата Е.Н. Губанова

Равиль Ривальевич Хабибрахимов

8(84235) 2-70-21