Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие  транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2017-2021 годы» за 1-4 квартал 2017 года

| Наименование программы / наименование мероприятия | Предусмотрено финансирование на мероприятия программы из бюджета, тыс. руб. | Направлено в бюджеты МО и МКУ "ЖКХ", тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых критериев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | 13282,916 | 13282,916 | 13282,916 | 100 |  |  |

Оценка достигнутых критериев

| Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2017 г. | Факт за 2017 г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующий нормативным требованиям к транспортно — эксплуатационным показателям. | % | 1,5 | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации программы «Развитие  транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» за период 1-4 квартал 2017 г. не может быть проведена, т.к. програмные мероприятия не предусматривают строительство новых участков дорог с капитальным покрытием.

Директор МКУ "Управление

ЖКХ Мелекесского района"                                                                                          Л.Н. Павлов

Сергей Борисович Волков

84235 2-68-78