Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие  транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2014-2018 годы»

за 1 полугодие 2016 года

| Наименование программы / наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Направлено в бюджеты МО и МКУ "ЖКХ", тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых критериев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» в том числе: | 10631,30 | 4134,500 | 3172,706 | 29,9 |  |  |  |
| зимнее содержание автомобильных дорог | 4347,581 | 3172,706 | 3172,706 | 87,0 |  | оплата исполнителям за оказанные услуги |  |
| строительство, текущий, капитальный ремонт и содержание автомобильныхдорог | 6283,72 | 961,794 | 0,0 | 0,00 |  | Работы по ремонту автомобильных дорог ведутся по графикам согласно условий заключенных контрактов. Сданных в эксплуатацию объектов нет. Оплата не производилась |  |

Оценка достигнутых критериев

| Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2016 г. | Факт за 1 полугодие | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующий нормативным требованиям к транспортно — эксплуатационным показателям. | % | 1,6 | 0,0 | 0,0 |

Эффективность реализации программы «Развитие  транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области составляет 0,0 %, согласно критерия  оценки эффективности муниципальной программы при значении менее 50 процентов реализация Программы признаётся неэффективной.

Примечание:  на эффективность исполнения программы оказал влияние один значительный фактор, обусловленный реагированием администрации района на обращения граждан по вопросам текущего состояния автодорог, - включение в план мероприятий на 2016 г. большого количества объектов подлежащих ремонту в текущем году.

Окончательное заключение о эффективности реализации программы «Развитие  транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» можно будет сделать  только по окончании выполнения предусмотренных планом мероприятий дорожно-строительных работ.

Начальник Управления ТЭР ЖКХ, С и ДД                                                            А.А. Червяков