Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие  транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2014-2018 годы» за 9 месяцев 2016 года

| Наименование программы / наименование мероприятия | Предусмотрено финансирование на мероприятия программы из бюджета, тыс. руб. | Направлено в бюджеты МО и МКУ "ЖКХ", тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых критериев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» в том числе: | 12812,5 | 7725,1 | 7725,1 | 60,3 |  |  |  |
| зимнее содержание автомобильных дорог: | 4347,6 | 3912,17 | 3912,17 | 90 |  | оплата исполнителям за оказанные услуги |  |
| - поселения |  | 3553,27 | 3553,27 |  |  |  |  |
| - МКУ "УЖКХ Мелекесского района |  | 358,90 | 358,90 |  |  |  |  |
| строительство, текущий, капитальный ремонт и содержание автомобильныхдорог: | 8464,9 | 3812,93 | 3812,93 | 45,05 |  | Работы по ремонту автомобильных дорог ведутся по графикам , оплата за выполненные работы производится в сроки определенные условиями заключенных контрактов. |  |
| - поселения |  | 2159,19 | 2159,19 |  |  |  |  |
| - МКУ "УЖКХ Мелекесского района |  | 85,44 | 85,44 |  |  |  |  |
| - МО "Новомайнское городское поселение" |  | 1568,30 | 1568,30 |  |  |  |  |

Оценка достигнутых критериев

| Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2016 г. | Факт за 9 месяцев 2016 г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующий нормативным требованиям к транспортно — эксплуатационным показателям. | % | 1,6 | 0,4 | 25% |

При расчете  % выполнения приняты - запланированный объем исполнения работ по ремонту дорог, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, - 25784 м2 и показатель фактически отремонтированных, согласно оформленных на 01.10.2016 г. актов приемки выполненых работ, дорог- 6490 м2. 	Эффективность реализации программы «Развитие  транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области составляет 25,0 %, согласно критерия  оценки эффективности муниципальной программы при значении менее 50 процентов реализация Программы признаётся неэффективной. Мероприятия муниципальной программы предусматривают ремонт и содержание автомобильных дорог.

Окончательное заключение о эффективности реализации программы «Развитие  транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» можно будет сделать  только по окончании выполнения предусмотренных планом мероприятий дорожно-строительных работ (завершении строительного сезона 05.11.2016 г.)

Начальник Управления ТЭР ЖКХ, С и ДД                                                            А.А. Червяков

Сергей Борисович Волков

884235 -2-68-78