Отчет

о реализации муниципальной программы «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений  муниципального образования «Мелекесский район» на 2016 — 2020 годы»

за 1 полугодие 2016 года

| Наименование программы / наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых критериев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» на 2016 — 2020 годы» | 480,00 | 0,0 | 0,0 |  | Работы по обустройству пешеходных переходов ведутся МКУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Мелекесского района" |  |

Оценка достигнутых критериев

| Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2016 г. | Факт за 1 полугодие | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение в 2016 году к уровню 2015 года пострадавших в ДТП на 10%. | % | -10 | - 10 | 100 |
| Сокращение в 2016 году к уровню 2015 года числа погибших в результате ДТП на 15 процентов. | % | -15 | -15 | 100 |

Эффективность реализации программы «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений  муниципального образования «Мелекесский район» на 2016 — 2020 годы» Ульяновской области составляет 100,0 %, согласно критерия оценки эффективности муниципальной программы при значении  более 80 процентов реализация Программы признаётся эффективной

Примечание:  обеспечение  безопасности  дорожного  движения на  улицах  населенных пунктов  и  автомобильных  дорогах  района, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и  снижение тяжести их последствий  является на сегодня одной из актуальных задач. Администрация муниципального образования  «Мелекесский район» примет все меры по исмполнению програмных мероприятий.

Окончательное заключение о эффективности реализации программы «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений  муниципального образования «Мелекесский район» на 2016 — 2020 годы» можно будет сделать  только по окончании выполнения предусмотренных планом мероприятий всех видов работ.

Начальник Управления ТЭР ЖКХ, С и ДД                                                            А.А. Червяков