ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению муниципальной программы "Развите транспортной системы в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области на 2014 - 2018 годы" (с изменениями от 15.12.2015 г. № 710, от 23.12.2016 № 759/9) на 01.01.2017 г.

Заказчиком программы является администрация МО "Мелекесский район", исполнителями программы:
МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района",
Управление образования администрации муниципального образования "Мелекесский район",
Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрация МО "Мелекесский район".
На территории МО "Мелекесский район" общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе и в 52 населенных пунктах составляет 487,68 км, в том числе протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием - 238,17 км, дорог с переходным покрытием и проселочных дорог - 249,51 км.
Для достижения целей муниципальной программы в части снижения доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, обеспечению сохранности автомобильных дорог, обеспечению охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечению экологической безопасности дорожного движения бюджетом муниципального образования в период действия муниципальной программы 2014 - 2018 годы предусматривалось осуществить финансирование из местного бюджета в сумме 43 754,9 тыс. руб., в том числе за три года действия программы (2014 г. - 1 462,80 тыс. руб.; 2015 г. - 1968,3 тыс. руб.; 2016 г. - 14 380,80 тыс. руб.) в сумме 17 811,90 тыс. руб.
Предусмотренные програмными мероприятиями работы по ремонту и содержанию автодорог в 2014 г. выполнены в объеме 100%, в 2015 г. - в объеме 100%. В 2016 г. по ряду объективных причин - отсутствие исполнителей (подрядчиков) на отдельные объекты (ФЗ- 44) дорожной инфраструктуры, экономии денежных средств в результате проведения электронных аукционов на право выполнения дорожных работ объем выполнения програмных мероприятий составил 84,5%.
За период 2016 г. выполнены работы по ремонту дорог на территории муниципальных образований района
Наименование муниципального образования	Количество объектов	Объем работ, м2	Оплачено из дорожного фонда МО "Мелекесский район", тыс. руб.
МО "Рязановское сельское поселение"	2	4545	427,70
МО "Николочеремшанское сельское поселение"	8	5587	1722,54
МО "Новоселкинское сельское поселение"	6	3860	1274,17
МО "Старосахчинское сельское поселение"	1	3120	275,43
МО "Тиинское сельское поселение"	5	3639	1425,39
МО "Лебяжинское сельское поселение"	2	4342	412,64
Итого		40342	5555,61

выполнены работы по содержанию, в том числе в зимний период, автомобильных дорог на сумму 5017,75 тыс. руб.
Уровень исполнения програмных мероприятий за три года реализации программы составил 91,4 %.
В рамках данной программы строительство автомобильных дорог с твердым покрытием не было предусмотрено, поэтому реализовывались только мерориятия по ремонту дорог и содержанию дорог в зимний период - вследствие чего уровень достижения целевых индикаторов программы по состоянию на 01.01.2017 г. не достигнут.
По результатам проведенных оценок эффективности реализации муниципальной программы "Развите транспортной системы в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области на 2014 - 2018 годы" и с учетом новых требований, разработанного проекта "Стратегии социально - экономического развития муниципального образования на период до 2030 г." рабочей группой "По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района" было принято решение о необходимости внесения изменений в перечень мероприятий и изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области на 2014 - 2018 годы", а так же о необходимости прекращения реализации данной программы в действующей редакции.
Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально - экономического развития муниципального образования "Мелекесский район"на период до 2030 г., обозначенными в проекте "Стратегии социально - экономического развития муниципального образования на период до 2030 г.", в том числе по сокращению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в не удовлетворительном и аварийномсостоянии, развитию сети дорог с твердым покрытие	Постановлением администрации муниципального образования "Мелекесский район" от 29.12.2016 г. № 793 утверждена к исполнению муниципальная программа "Развите транспортной системы в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области на 2017 - 2021 годы". Со дня вступления в силу настоящего Постановления утратило силу Постановление администрации муниципальном образовании "Мелекесский район" от 02.04.2014 г. №335 "Об утверждении муниципальной программы "Развите транспортной системы в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области на 2014 - 2018 годы" (с изменениями от 15.12.2015 г. № 710, от 23.12.2016 № 759/9), т.е. реализация данной программы остановлена.

Отчет
о реализации муниципальной программы "Развите транспортной системы в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области на 2014 - 2018 годы" за 12 месяцев 2016 г.
Наименование программы/ мероприятия	предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий из бюджета района, тыс. руб.	направлено в бюджеты муниципальных образований и МКУ "Управление ЖКХ Мелекесского района", тыс. руб.	% освоения	Оценка достигнутых критериев п.4.5. Порядка	Примечание
муниципаль-ная програм-ма "Развите транспортной системы в муниципаль-ном образова-нии "Мелекес-ский район" Ульяновской области на 2014 - 2018 годы"	14 380,8	12 282,0	85,4

Оценка достигнутых критериев

целевые индикаторы	ед. изм.	план на 2016 г.	факт за 12 месяцев 2016 г.	% исполнения
снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	1,6	0,0	0,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению муниципальной программы "Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области на 2016 - 2020 годы" (с изменениями от 23.12.2016г. № 759/11) на 01.01.2017 г.

Заказчиком программы является администрация МО "Мелекесский район", исполнителями программы:
МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района",
Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрация МО "Мелекесский район".
Для достижения целей муниципальной программы "Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области на 2016 - 2020 годы" в части профилактики и ликвидации возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, сокращения детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствования организации движения транспорта и пешеходов в близи образовательных организаций (учреждений) района были редусмотрены работы:
- разработка сметной документации по решению вопросов упорядочивания движения транспорта и пешеходов,
- разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков, в том числе, проектные работы по разработке схем дислокации пешеходных переходов, замена ранее установленных дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» со светоотражающей флуорисцентной пленкой желто-зеленого цвета,
- установка и замена ограждающих устройств у образовательных учреждений в селах на пешеходных переходах, в т.ч. проектные работы,
- утановка, замена и содержание(помывка, очистка, укрепление, замена, покраска опор) в исправном состоянии дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации на пешеходных переходах у образовательных учреждений,
- устройство дорожных неровностей на пешеходных переходах у образовательных учреждений в сельских поселениях района,
- нанесение линий дорожной разметки,в том числе 1.14.1 «Пешеходный переход» желто-белого цвета, обновление дорожной разметки пешеходных переходов, покраска бордюров существующих тротуаров у образовательных учреждений,
и ряд других видов работ.
В период действия муниципальной программы 2016 года предусматривалось осуществить финансирование из местного бюджета в сумме 25,4 тыс. руб.
В результате сформированных заданий и принятых решений Управлением ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО "Мелекесский район" с возложением ответственности на исполнение в целом программных мероприятий собственными силами без привлечения подрядных организаций на МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района" Управлением ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрация МО "Мелекесский район" в 2016 г. денежные средства были освоены в полном объеме. Вследствие чего уровень достижения целевого индикатора программы в части выполнения перечня работ и расходных обязательств, предусмотренных мероприятиями программы, по состоянию на 01.01.2017 г. был достигнут.
По результатам проведенных оценок эффективности реализации муниципальной программы "Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области на 2016 - 2020 годы" и с учетом новых требований, разработанного проекта "Стратегии социально - экономического развития муниципального образования на период до 2030 г." рабочей группой "По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района" было принято решение о необходимости внесения изменений в перечень мероприятий без изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области на 2016 - 2020 годы", а так же о необходимости прекращения реализации данной программы в действующей редакции.
Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально - экономического развития муниципального образования "Мелекесский район"на период до 2030 г., обозначенными в проекте "Стратегии социально - экономического развития муниципального образования на период до 2030 г.", в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения пешеходов и транспорта на особо опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения Постановлением администрации муниципального образования "Мелекесский район" от 29.12.2016 №795 утверждена к исполнению муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений  муниципального образования «Мелекесский район» на 2017 - 2021 годы». Со дня вступления в силу настоящего Постановления утратило силу Постановление администрации муниципальном образовании "Мелекесский район" от 15.12.2015 №709 "«Об утверждении муниципальной программы
«Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» на 2016 — 2020 годы» (с изменениями от 15.12.2015 г. № 759/11), т.е. реализация данной программы остановлена.

Отчет
о реализации муниципальной программы "Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области на 2016 - 2020 годы" (с изменениями от 23.12.2016г. № 759/11) за 12 месяцев 2016 г.
Наименование программы/ мероприятия	предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий из бюджета района, тыс. руб.	направлено в бюджеты муниципальных образований и МКУ "Управление ЖКХ Мелекесского района", тыс. руб.	% освоения	Оценка достигнутых критериев п.4.5. Порядка	Примечание
"Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образователь-ных организа-ций (учрежде-ний) согласно новых наци-ональных стандартов на территории сельских поселений муниципаль-ного образования "Мелекесский район" Ульяновской области на 2016 - 2020 годы"	25,4	25,4	100

Оценка достигнутых критериев

целевые индикаторы	Целевой / индикатор	Исходные / показатели базового / 2015 года	Показатель целевого индикатора за 2016 г. реализации Программы	% исполнения
сокращение роста к 2020 году прогнозируемого уровня случаев смертности (погибших) в результате дорожно-транспортных происшествий при переходе через дорогу на 30 % по сравнению с 2015 годом.	Кол-во лиц, / погибших в резуль-тате ДТП	2	0,0	100,0
сокращение к 2020 году прогнозируемого уровня пострадавших в ДТП при переходе через дорогу на 30% по сравнению с 2015 годом.	Кол-во пострада-вших в ДТП	15	8	100,0