АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__17.06.2020_________.				                                                             № __582__

Экз №___

г. Димитровград

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,

на 2021 - 2023 годы (в редакции от 23.09.2020 №940, от 01.12.2020 №1192, от 27.05.2022 № 910)

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской области  от 19.02.2014 г. № 51-П, "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы" п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, на 2021-2023 годы (Приложение 1).

2. Утвердить расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту                                                                                                                                                               к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Мелекесский район", на 2021-2023 годы (Приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте  администрации муниципального образования «Мелекесский район» в информационно- телекоммуникационной сети  Интернет.

4. Контроль исполнениея настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                        С.А. Сандрюков

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

Ульяновской области

от 17.06.2020 № 582

| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы |
| --- |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Вид работы (услуги) | Плановая стоимость выполнения работы (услуги), (руб.) | Плановый год завершения, выполнения работы (услуги) |
|  |  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования* |  |
|  |  |  |  | всего | средства Государствен-ной корпорации - Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунально-го хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или0 работ по энергосбережению | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджета муниципа-льного образований «Мелекесский район» Ульяновской области | средства собственников помещений в многоквар-тирном доме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальное образование"Мелекесский район" |
| Муниципальное образование "Рязановское сельское поселение" |
| 1 | 1 | п. Дивный, ул. Гагарина, 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 68 487,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 487,71 | 2021 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 2 055 457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 457,20 | 2022 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 43 986,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 986,78 | 2022 |
| 2 | 2 | п. Дивный, ул. Советская, 30 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 57 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 530,00 | 2022 |
| Муниципальное образование "Тиинское сельское поселение" |
| 3 | 1 | с. Тиинск, ул. Советская, 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 41 938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 938,83 | 2021 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 1 247 728,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 728,80 | 2022 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 21 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 143,20 | 2022 |
|  |  |  | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 30 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 562,,40 | 2021 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 888 670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 670,80 | 2022 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 19 017,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 017,56 | 2022 |
| Муниципальное образование "Новоселкинское сельское поселение" |
| 4 | 1 | п. Новоселки, ул. Уткина, 15 | Ремонт крыши | 2 376 423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 423,60 | 2021 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 855,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 855,47 | 2021 |
| 5 | 2 | п. Новосёлки, ул. Уткина, 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 101 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 365,00 | 2022 |
|  |  |  | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 577,00 | 2022 |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

Ульяновской области

от 17.06.2020 № 582

| Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Мелекесский район", на 2021-2023 годы |
| --- |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |
|  |  |  |  | Объём работ в соответствии с единицами измерения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Единицы измерения |  | в том числе | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальное образование "Рязановское сельское поселение" |
| 1 | 1 | п. Дивный, ул. Гагарина, 2 | Ремонт крыши | 400 | кв. м | 3 800,00 | 1 520 000,00 | 76 000,00 | 32 528,00 | 7 600,00 | 1 636 128,00 |
| 2 | 2 | п. Дивный, ул. Советская, 30 | Ремонт фасада | 523 | кв. м | 2 000,00 | 1 046 000,00 | 52 300,00 | 22 384,40 | 5 230,00 | 1 125 914,40 |
| Муниципальное образование "Тиинское сельское поселение" |
| 3 | 1 | с. Тиинск, ул. Советская, 1 | Ремонт крыши | 260 | кв. м | 3 800,00 | 988 000,00 | 49 400,00 | 21 143,20 | 4 940,00 | 1 063 483,20 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 320 | кв. м | 2 000,00 | 640 000,00 | 32 000,00 | 13 696,00 | 3 200,00 | 688 896,00 |
| Муниципальное образование "Новоселкинское сельское поселение" |
| 4 | 1 | п. Новоселки, ул. Уткина 15 | Ремонт крыши | 615 | кв. м | 3 800,00 | 2 337 000,00 | 116 850,00 | 50 011,80 | 11 685,00 | 2 515 546,80 |
| 5 | 2 | п. Новосёлки, ул. Уткина, 4 | Ремонт крыши | 485 | кв.м. | 3 800,00 | 1 843 000,00 | 92 150,00 | 39 440 ,20 | 9 215,00 | 1 983 805,20 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 78 | пог. м. | 1 300,00 | 101 400,00 | 5 070,00 | 2 169,96 | 507,00 | 109 146,96 |