**ПРОЕКТ**

**развития муниципального образования Ульяновской области,**

**подготовленного на основе местных инициатив граждан**

1. Наименование проекта**: Ремонт кровли сельского дома культуры в селе Русский Мелекесс муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.**

2. Место реализации проекта: **Ульяновская область Мелекесский район с. Русский Мелекесс**

2.1. Городское или сельское поселение Ульяновской области, на территории которого реализуется проект (далее – поселение):

**Тиинское сельское поселение**

2.2. Населённый пункт, на территории которого реализуется проект:

**село Русский Мелекесс**

3. Общие сведения о поселении:

3.1. Численность населения поселения (человек): **4692**

3.2. Количество населённых пунктов, входящих в поселение (единиц): **7**

3.3. Наименование населённых пунктов, входящих в поселение, с указанием численности населения каждого из них:

1) Тиинск, **1314** человек;

2) Слобода-Выходцево, **684** человек;

3) Терентьевка, **345** человек;

4) Лесная Хмелевка, **955** человек;

5) Тинарка, **256** человек;

6) Лесная Васильевка, **121** человек;

7) Русский Мелекесс, **1017** человек.

4. Сведения об инициативной группе проекта:

4.1. Руководитель инициативной группы проекта:

**Никифорова Юлия Борисовна, 89041871905 ;**

(фамилия, имя, отчество, контактные данные)

4.2. Члены инициативной группы проекта:

1) **Кубышкина Валерия Таджибаевна, 89176173604;**

(фамилия, имя, отчество, контактные данные )

2) **Чиликин Александр Григорьевич, 89278294113;**

(фамилия, имя, отчество, контактные данные)

3) **Яшина Мария Александровна, 89276318260.**

(фамилия, имя, отчество, контактные данные)

5. Описание проекта:

5.1. Направление проекта (выбрать нужное):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-  и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | ˅ |  |
| Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения |  |  |
| Обеспечение библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения |  |  |
| Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении  и развитии народных художественных промыслов в поселении |  |  |
| Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения |  |  |
| Создание условий для массового отдыха жителей поселения  и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам |  |  |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |
| Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц  и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),  а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения |  |  |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |

5.2. Обоснование потребности и необходимости реализации проекта:

**- здание дома культуры находится в плачевном состоянии;**

**- кровля здания, из-за ветхости протекает, балки прогнили, обрешетка требует замены;**

5.3. Мероприятия в рамках реализации проекта:

5.3.1. Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы:

**Подготовлена Локальная смета № ЛС-16 «Ремонт кровли сельского дома культуры с. Русский Мелекесс Мелекесского района Ульяновской области». Создана инициативная группа, которая помогает готовить и выполнять проект на всех его стадиях от момента подготовки документов до завершения ремонтных работ, проведение сходов граждан в селе с предложением активного участия в софинанасировании проекта, организационная работа с руководителями организаций, индивидуальных предпринимателей с целью определения готовности софинансирования проекта, подготовлена дефектная ведомость, получено заключение Министерства промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта и ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», получено заключение ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа».**

5.3.2. Перечень мероприятий в рамках реализации проекта:

**- демонтаж старой кровли;**

**- Разборка цементной стяжки, смена обделок из листовой стали;**

**- ремонт кирпичной кладки стен, карнизов и парапетов отдельными местами;**

**- утепление покрытий керамзитом;**

**- армирование подстилающих слоев и набетонок;**

**- устройство выравнивающей стяжки;**

**- огрунтовка оснований из бетона;**

**- установка закладных деталей (карнизы, парапетные костыли);**

**- устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали;**

**- монтаж мягкой кровли (два слоя);**

**- монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных ограждений.**

5.3.3. Приобретение оборудования, необходимого для осуществления  
мероприятий, реализуемых в рамках проекта**: не требуется.**

(описание оборудования, которое необходимо приобрести, в каких целях)

5.3.4. Прочая деятельность, осуществляемая в целях реализации проекта: **Работа с населением, организациями и индивидуальными предпринимателями по вопросу предоставления гарантийных писем о готовности принять участие в реализации проекта  
с указанием объёмов софинансирования, наименований материалов, объёмов и видов оказываемых услуг (выполняемых работ) в стоимостном выражении, в денежных средствах, а также обеспечить сбор денежных средств. Организация контроля за ходом выполнения ремонта здания сельского дома культуры в с. Русский Мелекесс, в случае предоставления денежных средств, контроль ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик».**

5.4. Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке проекта (приложить копии  
печатных материалов, скриншот страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещена информация, с указанием электронного адреса): **подомовой обход, анкетирование, объявления на информационных стендах в местах массового скопления людей, с предложением принять активное участие в софинансировании проекта, размещение информации в телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт муниципального образования «Тиинское сельское поселение» (Копии прилагаются).**

5.5. Ожидаемые результаты реализации проекта:

**- развитие культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия поселения;**

**- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;**

**- организация досуга, предоставление услуг организации культуры и досуга;**

**- создание благоприятных условий для творческой деятельности;**

**- сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала поселения, динамичное развитие, гармонизация культурной жизни муниципального образования «Тиинское сельское поселение»;**

**- сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок для удовлетворения культурных потребностей, запросов и интересов различных групп населения.**

(описание конкретных изменений в населённом пункте поселения, к которым приведёт

реализация проекта, по возможности их количественная характеристика, динамика)

6. Характеристика населения поселения, которое получит пользу от реализации проекта:

6.1. Категории населения поселения, которые получат пользу от реализации проекта (пример: дети дошкольного возраста, дети школьного возраста, молодёжь, жители пожилого возраста, трудоспособное население, население, проживающее на определённой улице населённого пункта, и т.д.):

**Все жители с. Русский Мелекесс муниципального образования «Тиинское сельское поселение», включая детей, учащихся школ, молодежь, трудоспособное население, жителей пожилого возраста.**

6.2. Численность населения поселения, которое получит пользу   
от реализации проекта, количество человек, которые непосредственно или косвенно получат пользу от реализации проекта:

* + 1. Непосредственные благополучатели (человек):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**990\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(количество населения, которое будет принимать участие в реализации проекта и регулярно пользоваться его результатами)

* + 1. Косвенные благополучатели (человек):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**115**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(количество населения, которое эпизодически (несколько раз в год) будет пользоваться результатами проекта, но не принимает участие в его реализации)

* + 1. Общее количество благополучателей (человек):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**1105**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры поселения, создаваемого (реконструируемого, подлежащего капитальному ремонту) в рамках реализации проекта (далее – объект):

7.1. Сроки создания (реконструкции, капитального ремонта) объекта: **Год постройки 1976 год, капитальный ремонт не производился.**

7.2. Общая характеристика объекта: **не удовлетворительное**.

7.3. Текущее состояние объекта (в случае его реконструкции, капитального ремонта):  **кровля дома культуры находится в неудовлетворительном состоянии, имеются течи, кровельный материал кровли изношен более 70%.**

7.4. Степень готовности объекта после реализации проекта (в процентах, описать): **100%, ремонт кирпичной кладки стен, карнизов и парапетов отдельными местами, утепление покрытий керамзитом, армирование подстилающих слоев и набетонок, огрунтовка оснований из бетона, установка закладных деталей (карнизы, парапетные костыли), устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, монтаж мягкой кровли (два слоя), монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных ограждений.**

8. Проектная документация: **локальная смета № ЛС-16 «Ремонт кровли сельского дома культуры в с. Русский Мелекесс Мелекесского района Ульяновской области», индивидуальный предприниматель Потапова Нина Александровна**

9. Степень участия населения поселения, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения, в определении и решении проблемы, на которую направлен проект:

9.1. Степень участия населения в идентификации проблемы и подготовке проекта (согласно протоколу собрания граждан):

**90** человек.

9.2. Участие населения поселения в реализации проекта в неденежной форме (далее – вклад населения), в том числе:

9.2.1. Вклад населения в форме безвозмездного труда:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъекты выполнения работ  (оказания услуг) | Вид работ (услуг) | Сроки выполнения  работ (оказания услуг) |
|  | Инициативная группа (население с. Слобода-Выходцево) | Проведение субботников | май-октябрь 2017 г |
|  |  |  |  |

9.2.2. Вклад населения в натуральной форме:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъекты  предоставления | Наименование продукции,  товаров, материалов и т.д. | Единица измерения (кг, м и т.д.) | Количество | Цена за единицу (рублей) | Общая стоимость (рублей) |
| - | - | - | - | - | - | - |

9.2.3. Вклад населения в форме предоставления техники и оборудования, выполнения работ, предоставления услуг:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Субъекты  предоставления | Наименование  техники,  оборудования | Количество  нормо-часов | Цена  за единицу (рублей) | Общая стоимость  (рублей) |
|  | - | - | - | - | - |

9.3. Участие организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (далее – прочие источники внебюджетного финансирования), в реализации проекта в неденежной форме (далее – вклад прочих источников внебюджетного финансирования),в том числе:

9.3.1. Вклад прочих источников внебюджетного финансирования в форме безвозмездного труда:

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование организаций  и индивидуальных  предпринимателей | Вид работ  (услуг) | Сроки выполнения  работ (оказания услуг) |
| 1 | - | - | - |

9.3.2. Вклад прочих источников внебюджетного финансирования в натуральной форме:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  организаций  и индивидуальных предпринимателей | Наименование продукции,  товаров, материалов и т.д. | Единица  измерения  (кг, м и т.д.) | Количество | Цена за единицу (рублей) | Общая стоимость (рублей) |
|  | - | - | - | - | - | - |

9.3.3. Вклад прочих источников внебюджетного финансирования в форме предоставления техники и оборудования, выполнения работ, предоставления услуг:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организаций  и индивидуальных  предпринимателей | Наименование  техники, оборудования, работ и услуг | Количество  нормо-часов | Цена  за единицу  (рублей) | Общая  стоимость (рублей) |
|  | - | - | - | - | - |

9.4. Общая прогнозируемая стоимость вклада населения и прочих источников внебюджетного финансирования в неденежной форме (рублей):

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид вклада | Общая стоимость вклада | Стоимость вклада населения | Стоимость вклада прочих источников внебюджетного финансирования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В натуральной форме | - | - | - |
| 2. | Предоставление техники, оборудования, выполнение работ, предоставление услуг | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - |

10. Уровень софинансирования проекта в денежной форме, включающий в себя:

10.1. Уровень софинансирования из бюджета поселения на финансирование проекта в размере **320 000,00**  **руб**. **(Триста двадцать тысяч рублей 00 копеек)**, что составляет более **13** процентов от стоимости проекта.

10.2. Уровень софинансирования со стороны населения:

1**) 153 290,90 руб. (Сто пятьдесят три тысячи двести девяносто рублей 90 копеек)**

2) составляет **6,2** процентов от стоимости проекта.

10.3. Уровень софинансирования со стороны прочих источников внебюджетного финансирования:

1) **123 000,0 руб. (Сто двадцать три тысячи рублей 00 копеек).**

2) составляет более **5** процентов от стоимости проекта.

11. Общий прогнозируемый объём финансирования проекта **2 455 290,90 руб. (Два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч двести девяносто рублей 90 копеек)**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид затрат | Общая стоимость | Областной бюджет Ульяновской области | Местный бюджет | Население | Прочие источники внебюджетного финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Ремонтно-реставрацион-ные работы | 2 455 290,90 | 1 859 000,0 | 320 000,0 | 153 290,90 | 123 000,0 |  |
| 2. | Приобретение материалов | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Приобретение оборудования | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Строительный контроль | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Другие виды расходов (указать, на какие цели) | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего | 2 455 290,90 | 1 859 000,0 | 320 000,0 | 153 290,90 | 123 000,0 |  |

12. Прогнозируемые сроки реализации проекта:

**до 01.10.2017 года**

13. Воздействие мероприятий проекта на состояние окружающей среды (при его наличии – краткое описание мероприятий по устранению причин негативного влияния на окружающую среду или по улучшению  
её состояния): -

14. План мероприятий по эксплуатации и содержанию объекта после реализации проекта с указанием источников финансирования мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | |
| бюджет  поселения | прочие источники внебюджетного финансирования,  в том числе в форме  безвозмездного труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Содержание объекта за счет средств местного бюджета, косметический ремонт, содержание дома культуры, в соответствии с требованиями пожарной безопасности и требованиями эксплуатации мест массового скопления людей. | 10 000,0  рублей | - |
|  |  |  |  |

Глава администрации муниципального

образования «Тиинское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Новиков

М.П. (подпись)

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.