**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

р.п. Мулловка

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской области от 31.08.2017 № 19/429П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды
в Ульяновской области» на 2018-2022 годы», в целях повышения уровня благоустройства, озеленения, улучшения архитектурного облика и создание благоприятных условий жизни населения, администрация поселения «Мулловского городского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018 - 2022 годы» (прилагается).

2. Начальнику финансового отдела администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение» (Незаметдиновой Г.К.) предусмотреть в бюджете муниципального образования «Мулловское городское поселение» на 2018 - 2022 годы средства на финансирование данной муниципальной программы.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское городское поселение» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Т.В. Федорова

 Приложение к

 постановлению администрации

МО «Мулловское городское поселение»

 от №

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»

р.п. Мулловка

 2017 г.

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»**

**Мелекесского района Ульяновской области на 2018-2022 годы (далее – Программа)**

**р.п. Мулловка**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация поселения муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района ульяновской области р.п. Мулловка, ул. Советская, 63, тел. 92-5-12, адрес электронной почты mullvka2@rambler.ru |
| УчастникиПрограммы | Администрация поселения муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района ульяновской области; граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения:- повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - повышение качеств современной городской среды; - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки; - благоустройство дворовых территорий МКД муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее – муниципальное образование); - развитие общественных территорий муниципального образования |
| ЗадачиПрограммы  | -озеленение дворовых и общественных территорий муниципального образования (высадка саженцев деревьев, разбивка цветников и клумб);-ремонт и замена освещения дворовых территорий;-благоустройство мест общего пользования и мест отдыха;-ремонт и установка малых архитектурных форм во дворовых территориях. |
| Срокреализации Программы | 2018-2022 годы1 этап: 2018-2019 годы2 этап: 2020-2021 годы3 этап 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы —11806,73 тыс. руб.:в том числе по годам реализации:2018 год – 2361,35 тыс. рублей2019 год – 2361,35 тыс. рублей2020 год – 2361,35 тыс. рублей2021 год – 2361,35 тыс. рублей2022 год - 2361,33 тыс. рублейв том числе: 1) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 11688,66 тыс. руб.:в том числе по годам реализации:2018 год - 2337,73 тыс. рублей2019 год - 2337,73 тыс. рублей2020 год - 2337,73 тыс. рублей2021 год - 2337,73 тыс. рублей2022 год - 2337,73 тыс. рублей2)за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Мулловское городское поселение» 118,07 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2018 год - 23,61 тыс. рублей2019 год - 23,61 тыс. рублей2020 год - 23,61 тыс. рублей2021 год - 23,61 тыс. рублей2022 год - 23,63 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования- увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние; - увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние; - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; - увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД; - благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;-улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |

1. **Введение.**

**Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа**

Запущенное состояние многих дворовых территорий многоквартирных домов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

Работы по благоустройству поселка пока не приобрели комплексного и постоянного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Недостаточное внимание к вопросу улучшения архитектурного облика муниципального образования «Мулловское городское поселение» в прошедшие годы и недостаток финансовых ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности привели к снижению качества комплексного благоустройства территории муниципального образования.

Благоустройство большинства площадок, улиц, парков и скверов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов выполнено более 30 лет назад.

Проведённый анализ состояния благоустройства муниципального образования показал износ 70-80% элементов благоустройства.

В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Ведение работ по единой муниципальной Программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по созданию комфортной среды, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства дворовых и общественных территорий поселка.

Программа определяет цели и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания в р.п. Мулловка.

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории р.п. Мулловка путём качественного повышения уровня благоустройства способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

 В результате исполнения Программы появятся новые малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов, улучшится их освещение в ночное время, внешне преобразится архитектурный облик муниципального образования. Всё это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для жителей и гостей поселка.

Необходимость решения проблемы комплексного благоустройства поселка программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

- наличием единого и неразрывного объекта благоустройства, требующего единого комплексного подхода,

- многообразием видов и объёмов работ, требующих привлечения значительных инвестиций,

- необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных ресурсов и сроков реализации мероприятий программы.

Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы управления комплексным благоустройством и ландшафтным оформлением территории поселка является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность работы всех задействованных в этой проблеме структур.

Решение задач по комплексному благоустройству поселка возможно лишь в рамках Программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования.

**2. Цели и целевые индикаторы муниципальной программы**

Цель Программы – повышение уровня благоустройства и озеленения, улучшение архитектурного облика и создание благоприятных условий жизни населения.

В ходе достижения цели Программы необходимо выполнить следующие основные задачи:

 - улучшить благоустройство общественных и дворовых территорий МКД;

- отремонтировать дворовые проезды,

- увеличить количество автостоянок, установить детские площадки.

 Целевые индикаторы программы отражены в таблице № 1.

 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| Увеличение количества установленных и замененных фонарей уличного освещения дворовых территорий, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 31 |
| Увеличение отремонтированных дворовых проездов, пешеходных дорожек, кв.м. | 978,55 | 978,55 | 978,55 | 978,55 | 978,55 | 4892,75 |
| Увеличение количества замененных и установленных скамеек, щт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 52 |
| Увеличение количества установленных урн, шт. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 |
| Увеличение количества автостоянок в дворовых территориях, м.кв. | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 3440 |
| Увеличения количества детских и спортивных площадок, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| Увеличение количества озеленения территорий в дворовых территориях, кв.м. | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 4775 |
| Увеличение количества контейнерных площадок, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |

1. **Сроки и этапы реализации Программы**

 Программа реализуется в течение пяти лет с 2018 по 2022 годы. В рамках Программы предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий по благоустройству муниципального образования «Мулловское городское поселение», поэтому отдельные этапы её реализации не выделяются.

1. **Основные мероприятия муниципальной программы**

Мероприятия программы отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2018-2020 годах составляет 11806,73 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

 2018 год – 2361,35 тыс. рублей

2019 год – 2361,35 тыс. рублей

2020 год – 2361,35 тыс. рублей

2021 год – 2361,35 тыс. рублей

2022 год - 2361,33 тыс. рублей

Из них:

1) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 11688,66 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2018 год - 2337,73 тыс. рублей

2019 год - 2337,73 тыс. рублей

2020 год - 2337,73 тыс. рублей

2021 год - 2337,73 тыс. рублей

2022 год - 2337,73 тыс. рублей

2)за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Мулловское городское поселение» 118,07 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 23,61 тыс. рублей

2019 год - 23,61 тыс. рублей

2020 год - 23,61 тыс. рублей

2021 год - 23,61 тыс. рублей

2022 год - 23,63 тыс. рублей

**6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы**

 В результате реализации Программы предполагается:

 - повысить эстетическое качество комфортной городской среды и сформировать образ современного городского поселения, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

 - создать благоприятные комфортные условия проживания и отдыха населения;

 - улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку.

 Социальная эффективность муниципальной Программы заключается в уменьшении оттока населения, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания.

* 1. **Организация управления муниципальной программой**

Заказчиком и исполнителем муниципальной программы является администрация муниципального образования «Мулловское городское поселение».

**Приложение 1**

 **Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п |  Наименование мероприятия |  Источник финансирования |  Расходы (тыс. руб), годы |  Исполнитель |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | всего |
| 1 | Установка и замена скамеек |  Бюджет поселенияБюджет Ульяновской области | 0,2527,94 | 0,2527,94 | 0,2527,94 | 0,2527,94 | 0,327,94 | 1,3139,7 |  Администрация муниципального образования «Мулловское городское поселение» |
| 2 | Установка урн | Бюджет поселенияБюджет Ульяновской области | 0,1716,83 | 0,1716,83 | 0,1716,83 | 0,1716,83 | 0,1716,83 | 0,8584,15 |  Администрация муниципального образования «Мулловское городское поселение» |
| 3  |  Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и дворовых проездов и общественных территорий  | Бюджет поселенияБюджет Ульяновской области | 9,79968,76 | 9,79968,76 | 9,79968,76 | 9,79968,76 | 9,79968,76 | 48,954843,8 |  Администрация муниципального образования «Мулловское городское поселение» |
| 4 | Установка и замена фонарей уличного освещения дворовых территорий | Бюджет поселенияБюджет Ульяновской области | 0,332,7 | 0,332,7 | 0,332,7 | 0,332,7 | 0,438,1 | 1,6168,9 |  Администрация муниципального образования «Мулловское городское поселение» |
| 5 | Установка детских и спортивных площадок | Бюджет поселенияБюджет Ульяновской области | 4,8475,2 | 4,8475,2 | 4,8475,2 | 4,8475,2 | 3,6356,4 | 22,82257,2 |  Администрация муниципального образования «Мулловское городское поселение», жители |
| 6 | Строительство дополнительных автостоянок внутри дворовых территорий.  | Бюджет поселенияБюджет Ульяновской области | 6,88681,12 | 6,88681,12 | 6,88681,12 | 6,88681,12 | 6,88681,12 | 34,43405,6 | Администрация муниципального образования «Мулловское городское поселение» |
| 7 | Озеленение территорий в дворовых территориях, кв.м. | Бюджет поселенияБюджет Ульяновской области | 1,5144,79 | 1,5144,79 | 1,5144,79 | 1,5144,79 | 1,51144,79 | 7,51723,95 | Администрация муниципального образования «Мулловское городское поселение» |
| 8 | Оборудование контейнерных площадок, шт | Бюджет поселенияБюджет Ульяновской области | 0,1211,88 | 0,1211,88 | 0,1211,88 | 0,1211,88 | 0,1817,82 | 0,6665,34 | Администрация муниципального образования «Мулловское городское поселение» |