|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮГлава АдминистрацииМО «Мелекесский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А.Сандрюков«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по достижению показателей индекса качества городской среды в рамках национальногопроекта**

**«Жильё и городская среда» в МО «Мелекесский район» на 2020-2024 годы».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения  | Ответственные |
| **1. План мероприятий по выполнению благоустройству общественных мест и территорий МКД** |
| 1 | Благоустройство парка Рождественский в р.п. Мулловка | 2020-2021 | Главный архитектор администрации МО «Мелекесский район»Крисанова А.А. |
| 2 | Благоустройство площади отдыха и досуга в р.п. Новая Майна | 2020-2021 | Главный архитектор администрации МО «Мелекесский район»Крисанова А.А. |
| 3 | Благоустройство парк «Набережный» в р.п.Мулловка | 2023-2024 | Главный архитектор администрации МО «Мелекесский район»Крисанова А.А. |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: | 2020-2024 |  |
| 4.1 | 1. ТОС п.Новосёлки:- ул. Гагарина д. 16,18- ул. Крупской д. 4, 6, 8- ул.Уткина, д.1,3,5,7;- ул.Гагарина, д.11,15,17; | 2020-2024 | Главный архитектор администрации МО «Мелекесский район»Крисанова А.А. |
| 4.2 | 1. ТОС с.Тиинск:- ул. Площадь Советов д.3,4,5,6,7, | 2020 | Главный архитектор администрации МО «Мелекесский район»Крисанова А.А. |
| 4.3 | 1. ТОС с.Ерыклинск:- ул.Молодежная,4 | 2021 | Главный архитектор администрации МО «Мелекесский район»Крисанова А.А. |
| 6 | Благоустройство парка «Победы» в с.Никольское-на-Черемшане | 2021-2022 | Глава Администрации МО «Николочеремшанскоесп» Бартнов Е.Ю. |
| 7 | Благоустройство «Парк культуры» в п.Новосёлки | 2020-2023 | Глава Администрации МО «Новосёлкинскоесп» Садков Е.Ю. |
| 8 | Благоустройство площади около ДК «Юность» с.Рязаново | 2023-2024 | Глава Администрации МО «Рязановскоесп» Горбунов Н.Ф. |
| **2. План мероприятий по достижению показателей индекса качества городской среды** |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения  | Ответственные |
| **1. Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения** |
| 1 | Инвентаризация несанкционированных свалок | 2020 | Главный экологСемёнова И.С. |
| 2 | Увеличение объема вывоза мусора  | 2020-2024 | Директор МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района» Чистов А.В. |
|  |  |  |  |
| **2. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов** |
| 1 | Постановка на кадастровый учет границ земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома | 2020-2023 | Председатель КУМИЗОКлочков В.В. |
| **3. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях** |
| 1 | Ежегодный ремонт автомобильных дорог | 2020-2024 | Директор МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района» Чистов А.В. |
| 2 | Нанесение дорожной разметки по маршруту пассажирских перевозок | 2020-2024 |
| 3 | Приведение существующих пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами | 2020 |
| **4. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов** |
| 1 | Оснащение общеобразовательных объектов оборудованием обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения (2 объекта) | 2020-2021 | Начальник Управления образования Саляев И.Н. |
| 2 | Оснащение домов культуры оборудованием обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения (1 объект) | 2022 | Начальник отдела культуры Куряева Н.С. |
| **5. Доля озелененных территорий общего пользования (парки, сады и др.) в общей площади зеленых насаждений** |
| 1 | Инвентаризация озелененных территорий общего пользования | 2020 | Главный эколог Семёнова И.С. |
| 2 | Снос и обрезка аварийных деревьев | 2020-2022 |
| 3 | Посадка новых кустарников и деревьев | 2020-2024 |
| **6. Уровень озеленения** |
| 1 | Создание новых парков и скверов | 2022-2024 | Главный эколог Семёнова И.С. |
| **7. Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных** |
| 1 | Инвентаризация улиц, проездов, набережных на предмет освещенности | 2020 | Начальник отдела ТЭР и ЖКХ Кононенко И.А. |
| 2 | Устройство фонарей на новых сформированных улицах | 2020-2024 |
| **7. Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города** |
| 1 | Увеличение протяженности улиц убираемых механизированным способом  | 2020-2024 | Директор МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района» Чистов А.В. |
| **8. Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения и образования** |
| 1 | Приведение существующих пешеходных переходов около учреждений здравоохранения и образования в соответствии с национальными стандартами | 2021-2022 | Директор МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района» Чистов А.В. |
| **9. Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры** |
| 1 | Строительство ФОК в р.п.Новая Майна | 2020-2021 | Глава администрации МО «Новомайнскоегп» Жильцов М.М. |
| **10. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения** |
|  | отражает обеспеченность жителей города качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 2020-2024 | Директор МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района» Чистов А.В. |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни и системы водоснабжения в с.Филипповка | 2020 |
| **11. Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет** |
| 1 | Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | 2020-2024 | Главный архитектор администрации МО «Мелекесский район»Крисанова А.А.Начальник Управления образования Саляев И.Н.. |
| 2 | Вовлечения граждан в процесс принятия решений по вопросам городского развития для принятия важных решения с участием жителей | 2020-2024 |
| 3 | Проведение общественных опросов, обсуждений проектов благоустройства территорий | 2020-2024 |
| 4 | Организация конкурсов школьных рисунков на тему благоустройства городской среды | 2020-2024 |

Главный архитектор

администрации МО «Мелекесский район» А.А.Крисанова

8(84235)26313