|  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Глава администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области _________________С.А.Сандрюков «____»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |
| ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации регионального проекта «Жильё» на территории муницципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |

- Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод жилья, млн.кв.м | Основной | Ульяновская область | 0,976 | 01.01.2018 | 1,085 | 1,208 | 1,159 | 1,282 | 1,381 | 1,479 |
|  |  |  | Мелекесский район | 0,0256 | 01.01.2018 | 0,029 | 0,033 | 0,032 | 0,035 | 0,039 | 0,042 |
| 2. | Объём ввода жилья, построенного населением на территории МО «Мелекесский район», млн. кв. м | Дополнительный | Ульяновская область | 0,0256 | 01.01.2018 | 1,085 | 1,208 | 1,159 | 1,282 | 1,381 | 1,479 |
|  |  |  | Мелекесский район | 0,0256 | 01.01.2018 | 0,029 | 0,033 | 0,032 | 0,035 | 0,039 | 0,042 |
| 3. | Объём ввода стандартного жилья, млн. кв.м | Дополнительный | Ульяновская область |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мелекесский район | 0,01632 | 01.01.2018 | 0,01856 | 0,02112 | 0,02048 | 0,0224 | 0,02496 | 0,02688 |
| 4. | Площадь земельных участков, вовлечённых в оборот в целях жилищного строительства на территории Ульяновской области, тыс. га | Дополнительный | Ульяновская область | 0,0011 | 01.01.2018 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  | Мелекесский район |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |

- План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район» на 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Выполнение индикативных показателей по вводу жилья |
| 1.1. | Утверждение директивного плана по вводу в эксплуатацию жилых помещений | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Крисанова А.А., главный архитектор | Директивный план, утверждённый Губернатором Ульяновской области |  |
| 1.2. | Взаимодействие с администрациями муниципальных образований Мелекесского района в части исполнения ими ежегодных индикативных показателей по вводу в эксплуатацию жилых помещений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Крисанова А.А., главный архитектор | Индикативные показатели по вводу жилья исполняются |  |
| Увеличение объёма ввода жилья, построенного населением на территории МО «Мелекесский район» |
| 2.1. | Внесение изменений в Генеральный план муниципальных образований в целях приведения в соответствие с планируемым использованием земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Крисанова А.А., главный архитектор | Государственный контракт по разработке проектов внесения изменений в генеральные планы поселений от 18.12.2018г. №57 |  |
| 2.2 | Инвентаризация территорий муниципальных образований Мелекесского района в целях определения земельных участков или земельных массивов, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и возможных к формированию для предоставления в целях жилищного строительства (с предоставлением схем ориентировочного местоположения земельных участков (земельного массива) | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Клочков В.В., председатель комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям | Инвентаризация выполняется |  |
| Выполнение индикативных показателей по вводу стандартного жилья |
| 3.1. | Утверждение директивного плана по вводу в эксплуатацию стандартных жилых помещений | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Крисанова А.А., главный архитектор | Директивный план, утверждённый Губернатором Ульяновской области |  |
| 3.2. | Взаимодействие с администрациями муниципальных образований Мелекесского района в части исполнения ими ежегодных индикативных показателей по вводу в эксплуатацию стандартных жилых помещений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Крисанова А.А., главный архитектор | Индикативные показатели по вводу жилья исполняются |  |
| Выполнение индикативных показателей по вовлечению в оборот земельных участков в целях жилищного строительства на территории МО «Мелекесский район» |
| 4.1 | Изъятие и вовлечение в оборот неиспользуемые или неэффективно используемые земельные участки, находящиеся в собственности МО «Мелекесский район» или государственная собственность на которые не разграничена, а также земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для целей жилищного строительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Клочков В.В., председатель комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям |  |  |
| 4.2 | Проведение мероприятий в рамках муниципального земельного контроля с целью выявления неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участков, находящихся в собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных для целей жилищного строительства, с последующим направлением информации в Управление Росреестра по Ульяновской области, Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Костик А.А., начальник отдела муниципального контроля |  |  |

Согласовано:

Руководитель ______ проекта «Жильё»,

Первый заместитель

Главы администрации															       М.Р.Сенюта