П Р О Е К Т

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________________				                                                             № ______

Экз №___

г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.06.2020 №582 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, на 2021 - 2023 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 №51-П, «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы» (с изменениями от 28.04.2014 № 149-П, от 29.12.2016 № 663-П, от 20.03.2018 № 128-П, от 13.12.2018 № 644-П, от 28.06.2019 № 302-П, от 27.12.2019 № 793-П, от 19.08.2020 №462-П, от 23.12.2020 № 783-П, от 02.07.2021 № 281-П, от 21.12.2021 № 677-П) п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.06.2020 №582 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, на 2021 - 2023 годы» (в редакции от 23.09.2020 № 940, от 01.12.2020 № 1192) следующего содержания:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

Ульяновской области

от 17.06.2020 № 582

| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021 – 2023 годы |
| --- |
| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Вид работы (услуги) | Плановая стоимость выполнения работы (услуги), (руб.) | Плановый год завершения выполнения работы (услуги) |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования* |  |
|  |  |  | всего | средства Государствен-ной корпорации - Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунально-го хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемых в ходе оказания и ( или) выполнения услуг и ( или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципа-льного образования «Мелекесский район» Ульяновской области | средства собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальное образование"Мелекесский район" |
| Муниципальное образование "Рязановское сельское поселение" |
| 1 | п. Дивный, ул. Гагарина, 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 68487,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68487,71 | 2021 |
|  |  | Ремонт крыши | 2055457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2055457,20 | 2022 |
|  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 43986,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43986,78 | 2022 |
| 2 | п. Дивный, ул. Советская, 30 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 57 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 530,00 | 2022 |
| Муниципальное образование "Тиинское сельское поселение" |
| 1 | с. Тиинск, ул. Советская, 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 41938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41938,83 | 2021 |
|  |  | Ремонт крыши | 1247728,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1247728,80 | 2022 |
|  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 36701,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26701,40 | 2022 |
|  |  | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 30562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30562,40 | 2021 |
|  |  | Ремонт фасада | 888670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888670,80 | 2022 |
|  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 19017,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19017,56 | 2022 |
| Муниципальное образование "Новоселкинское сельское поселение" |
| 1 | п. Новоселки, ул. Уткина, 15 | Ремонт крыши | 2 376 423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 423,60 | 2021 |
|  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 855,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 855,47 | 2021 |
| 2 | п. Новосёлки, ул. Уткина, 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 101 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 365,00 | 2022 |
|  |  | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 577,00 | 2022 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                       С.А. Сандрюков