Отчет

по оценке значений индикаторов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы  в муниципальном образовании» Мелекесский район» Ульяновской области   на  2017 —  2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 12 месяцев 2019 года

(период)

| Название индикатора, единица измерения | Величина индикаторов в базовом году | Предыдущий период по программе | Отчетный год | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | % |  |
| Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения,не соответствующей нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,00 |  |

В соответствии реализации программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области  на 2017-2021 годы» в муниципальном образовании «Мелекесский район» заключены контракты на  выполнение объема работ на площади  22 964,5 кв.м., на общую сумму 6 277,99  тыс. руб. Снижена доля автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 1,3.

И.о Директора МКУ «Управление ЖКХ                                                           И.А. Кононенко

Мелекесского района»

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие  транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  на 2017 — 2021 годы» за 12 месяцев 2019 года

| Наименование программы / наименование мероприятия | Предусмотрено финансирование на мероприятия программы из бюджета, тыс. руб. | Направлено в бюджет МКУ "ЖКХ", тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых критериев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования и в границах населенных пунктах | 90,55717 | 482,23 | 482,23 | 100% |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности (ремонт и содержание, кроме деятельности по строительству), в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Мелекесского района. | 2151,60563 | 2075,534 | 1278,160 | 61,6% |  |  |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, выполнение нормативных требований безопасности дорожного движения. | 14771,34429 | 6433,801 | 6277,993 | 97,6% |  |  |
| Закупка коммунальной техники для нужд муниципального образования | 95,46873 | 144,948 | 144,948 | 100% |  |  |
| Затраты на разработку комплексноой схемы организации дорожного движения (КСОДД) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования | 280 233,47 | 280 233,47 | 280 233,47 | 100% 100% |  |  |

На 31 декабря 2019 года в бюджете МО «Мелекесский район» освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие транспортной системы  в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы»Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» составляет 93,2 %.

И.о. Директора МКУ "Управление

ЖКХ Мелекесского района"                                                                                       И.А. Кононенко

Оценка

эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы  в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за 12 месяцев 2019 года.

| Ожидаемый результат | План | Факт за 12 месяцев 2019 года | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, обеспечение сохранности автомобильных дорог. | 1.3 | 1.3 | 100 |

Эффективность реализации программы «Развитие транспортной системы  в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за 12 месяцев 2019 года составляет 100 %.

И.о. Директора МКУ "Управление

ЖКХ Мелекесского района"                                                                                       И.А. Кононенко

Фомин Владимир Алексеевич

84235 2-71-89