**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 12 месяцев2017 года**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб на 2017 год | Освоено средств, тыс.руб, в Iквартале 2017 года | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержка программного комплекса для ЭВМ: «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ)» | 157,0 | 157,0 | 100% |  |  |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 85,0 | 85,0 | 100% |  |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств | 185,0 | 185,0 | 100% |  |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 3,0 | 3,0 | 100% |  |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 100,0 | 100,0 | 100% |  |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 20,0 | 20,0 | 100% |  |  |
| Установка защищенных рабочих мест от несанкционирован-ного доступа, обеспеченных доверенной загрузкой, созданных доверенной загрузкой, созданных доверенной программной среды для повышения класса защиты СКЗИ. | 0,0 | 0,0 | 0% |  |  |
| Итого | 550,0 | 550,0 | 100 |  |  |

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах»
за 12 месяцев 2017 года**

| Ожидаемый результат |  |
| --- | --- |
| План | Фактически заIполугодие 2017 года | % выполнения |
| Количество рабочих мест в единой комплексной бюджетной информационной системе Бюджет-СМАРТ | 10 | 10 | 100% |
| Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 100% | 100 | 100% |
| Количество лицензий прикладных программных средств без сопровождения сроком на 1 год | 1 шт. | 1 шт. | 100% |
| Период продления аренды хостинга доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 мес. | 12 мес. | 100% |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | 1 шт. | 1 шт. | 100% |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации усиленной электронной подписи | 9 шт. | 9 шт. | 100% |
| Количество защищенных автоматизированных рабочих мест | 12 шт. | 12 шт. | 100% |

$И = \sum\_{}^{}\frac{Фi}{Пi}\*100\%$ **= (**$\frac{10}{10}+ \frac{100}{100}+ \frac{1}{1}+ \frac{12}{12}+ \frac{1}{1}+ \frac{9}{9}+ \frac{12}{12})\*100\%= 100$**%**

где И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф 1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П 1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

На 01.01.2018 в бюджете МО «Мелекесский район» % освоения финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» составляет 100%. Эффективность реализации программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 9 месяцев 2017 года составляет 100%.

Вывод: реализация программы признается эффективной.

Начальник отдела информатизации Р.Р.Хабибрахимов