**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 12 месяцев 2018 года**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб на 2018 год | Освоено средств, тыс.руб, за 12 месяцев 2018 года | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержка программного комплекса для ЭВМ: «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ)» | 0,0 | 0,0 | 100 % | В связи с переходом на единое программное обеспечение АЦК-Финансы, потребность в программном комплексе Бюджет-СМАРТ отсутствует. |  |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 167,4 | 167,085 | 99,81 % | В целях повышения качества муниципального управления и обеспечения деятельности, обеспечено необходимое количество компьютерной и оргтехники, а так же ее надлежащее содержание, ремонт. |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств | 94,15 | 90,65 | 96,28 % | В целях повышения качества муниципального управления и обеспечения деятельности, обеспечения доступа к информационным ресурсам, улучшения организации управления, обеспечено своевременное обновление и сопровождение прикладных программных средств. |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 3,0 | 3,0 | 100 % | Обеспечена открытость информации о деятельности администрации МО «Мелекесский район» и расширение возможности доступа к ней. |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 0,0 | 0,0 | 100 % | Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа не проводилась в соответствии с графиком. |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 6,0 | 6,0 | 100 % | В целях обеспечения защиты информационных систем от несанкционированного доступа, произведено обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи. |  |
| Итого | 270,55 | 266,735 | 98,59 % |  |  |

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах»
за 12 месяцев 2018 года**

| Ожидаемый результат |  |
| --- | --- |
| План | Фактически за 12 месяцев 2018 года | % выполнения |
| Количество рабочих мест в единой комплексной бюджетной информационной системе Бюджет-СМАРТ | 0 | 0 | 100% |
| Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 100% | 100% | 100% |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения | 50% | 50% | 100% |
| Период продления аренды хостинга доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 мес. | 12 мес. | 100% |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | 0 шт. | 0 шт. | 100% |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации усиленной электронной подписи | 15 шт. | 15 шт. | 100% |

$И = \sum\_{}^{}\frac{Фi}{Пi}\*100\%$ **= (**$\frac{0}{0}+ \frac{100}{100}+ \frac{50}{50}+ \frac{12}{12}+ \frac{0}{0}+ \frac{15}{15})\*100\%= 100$**%**

где И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф 1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П 1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

На 31.12.2018 в бюджете МО «Мелекесский район» % освоения финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» составляет 98,59%. Эффективность реализации программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 12 месяцев 2018 года составляет 100%.

Вывод: реализация программы признается эффективной.

Начальник отдела информатизации Р.Р.Хабибрахимов