Отчет

по оценке значений индикаторов муниципальной программы

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах»   
(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 30.12.2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название индикатора, единица измерения | Величина индикаторов в базовом году | Предыдущий период по программе | | Отчетный год | | Отклонение фактического значения от планового  (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на её ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 100 % компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 100 | 70 | 100 | 80 | Выполнение годового показателя по итогам 12 месяцев составляет 80% |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств. Покупка отечественного программного обеспечения и операционных систем | 100 % программного обеспечение на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 50 | 50 | 60 | 60 | Выполнение годового показателя по итогам 12 месяцев составляет 100% |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 месяцев | 12 | 12 | 12 | 12 | Выполнение годового показателя по итогам 12 месяцев составляет 100% |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 4 обновляемых средства криптографической защиты информации усиленной электронной подписи | 4 | 4 | 4 | 4 | Выполнение годового показателя по итогам 12 месяцев составляет 100% |  |

Начальник отдела информатизации Р.Р.Хабибрахимов

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 12 месяцев 2019 года**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб на 2019 год | Освоено средств, тыс.руб, за 12 месяцев 2019 года | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 400,5 | 297,2 | 74,2 % |  |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств.  Покупка отечественного программного обеспечения и операционных систем | 334,0 | 234,0 | 70,1 % |  |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 2,5 | 2,5 | 100 % |  |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 0,0 | 0,0 | 100 % |  |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 10,0 | 10,0 | 100 % |  |  |
| Итого | 747,0 | 543,7 | 72,8 % |  |  |

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах»  
за 12 месяцев 2019 года**

| Ожидаемый результат |  | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Фактически за  12 месяцев  2019 года | % выполнения |
| Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 100% | 80% | 80% |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения | 60% | 60% | 100% |
| Период продления аренды хостинга доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 мес. | 12 мес. | 100% |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | 0 шт. | 0 шт. | 100% |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации усиленной электронной подписи | 4 шт. | 4 шт. | 100% |

**= (%**

где И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф 1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П 1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

На 30.12.2019г. в бюджете МО «Мелекесский район» % освоения финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» составляет 72,8%. Эффективность реализации программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 12 месяцев 2019 года составляет 96%.

Вывод: реализация программы признается эффективной.

Начальник отдела информатизации Р.Р.Хабибрахимов