Отчет

по оценке значений индикаторов муниципальной программы

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»   
(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 10.02.2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название индикатора, единица измерения | Величина индикаторов в базовом году | Предыдущий период по программе | | Отчетный год | | Отклонение фактического значения от планового  (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
| Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности,  % |  | 90 | 90 | 92 | 92 | 100 |  |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения, % |  | 65 | 65 | 70 | 70 | 100 |  |
| Период продления аренды хостинга и доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район», мес. |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 |  |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи, шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |

Начальник отдела   
организационного обеспечения Р.Р.Хабибрахимов

**Ежеквартальный (годовой) отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по состоянию на 10.02.2021**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб | Освоено средств, тыс. руб, | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 430,6 | 430,6 | 100% |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств.  Покупка отечественного программного обеспечения и операционных систем | 221,85382 | 221,85382 | 100% |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 3,0 | 3,0 | 100% |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 176,5 | 176,5 | 100% |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 32,0 | 32,0 | 100% |  |
| Итого | 863,95382 | 863,95382 | 100% |  |

Начальник отдела   
организационного обеспечения Р.Р.Хабибрахимов

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»**

**Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика):**

1. Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности =100%

2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения = 100%

3. Период продления аренды хостинга и доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» = 100%

4. Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа = 100%

5. Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи = 100%

СДЦi= 500/5=100%

**Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):**

УФ= 863,95382/863,95382\*100%=100%.

**Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

И = 100%+100%=100%.

2

**Вывод:**

**По итогам расчетов признать программу эффективной.**

Начальник отдела   
организационного обеспечения Р.Р.Хабибрахимов