**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 1 квартал 2018 года**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб на 2018 год | Освоено средств, тыс.руб, в I квартале 2018 года | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержка программного комплекса для ЭВМ: «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ)» | 35,0 | 0,0 | 0 % |  |  |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 170,0 | 45,7 | 26,8 % |  |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств | 165,0 | 0,0 | 0 % |  |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 3,0 | 0,0 | 0 % |  |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 22,5 | 5,5 | 24,4 % |  |  |
| Установка защищенных рабочих мест от несанкционирован-ного доступа, обеспеченных доверенной загрузкой, созданных доверенной загрузкой, созданных доверенной программной среды для повышения класса защиты СКЗИ. | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |  |
| Итого | 395,5 | 51,2 | 12,9 % |  |  |

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах»
за 1 квартал 2018 года**

| Ожидаемый результат |  |
| --- | --- |
| План | Фактически за 1 квартал 2018 года | % выполнения |
| Количество рабочих мест в единой комплексной бюджетной информационной системе Бюджет-СМАРТ | 10 | 10 | 100% |
| Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 100% | 100 | 100% |
| Количество лицензий прикладных программных средств без сопровождения сроком на 1 год | 1 шт. | 1 шт. | 100% |
| Период продления аренды хостинга доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 мес. | 3 мес. | 25% |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | 1 шт. | 1 шт. | 100% |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации усиленной электронной подписи | 9 шт. | 9 шт. | 100% |

$И = \sum\_{}^{}\frac{Фi}{Пi}\*100\%$ **= (**$\frac{10}{10}+ \frac{100}{100}+ \frac{1}{1}+ \frac{3}{12}+ \frac{1}{1}+ \frac{9}{9})\*100\%= 87,5$**%**

где И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф 1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П 1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

На 01.04.2018 в бюджете МО «Мелекесский район» % освоения финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» составляет 12,9%. Эффективность реализации программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 9 месяцев 2017 года составляет 87,5%.

Вывод: реализация программы признается эффективной.

Начальник отдела информатизации Р.Р.Хабибрахимов