**Ежеквартальный отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за 6 месяцев 2020 года**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб на 2020 год | Освоено средств, тыс.руб, за 6 месяцев 2020 года | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 376,7 | 179,9 | 47,7 |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств. Покупка отечественного программного обеспечения и операционных систем | 391,5 | 15,2 | 3,8 |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 176,5 | 125,5 | 71,1 |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 32,0 | 9,5 | 29,7 |  |
| Итого | 979,7 | 330,1 | 33,7 |  |

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»
за 6 месяцев 2020 года**

| Ожидаемый результат |  |
| --- | --- |
| План | Фактически за 6 месяцев 2020 года | % выполнения |
| Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 92% | 60% | 65,2% |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения | 70% | 40% | 57,1% |
| Период продления аренды хостинга доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 мес. | 6 мес. | 50% |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | 1 шт. | 1 шт. | 100% |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации усиленной электронной подписи | 1 шт. | 1 шт. | 100% |

$И = \sum\_{}^{}\frac{Фi}{Пi}\*100\%$ **= (**$\frac{92}{60}+ \frac{70}{40}+ \frac{12}{6}+ \frac{1}{1}+ \frac{4}{4})\*100\%= 74,4$**%**

где И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф 1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П 1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

На 01.07.2020г. в бюджете МО «Мелекесский район» % освоения финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» составляет 33,7%. Эффективность реализации программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за 6 месяцев 2020 года составляет 74,7%.

Вывод: реализация программы признается эффективной.

Начальник отдела информатизации Р.Р.Хабибрахимов