**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 9 месяцев2017 года**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб на 2017 год | Освоено средств, тыс.руб, в Iквартале 2017 года | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержка программного комплекса для ЭВМ: «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ)» | 157,0 | 99,7 | 63,5% |  |  |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 85,0 | 84,7 | 99,7% |  |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств | 185,0 | 126,5 | 68,4% |  |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 3,0 | 2,4 | 80% |  |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 100,0 | 30,0 | 30% |  |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 20,0 | 0,0 | 0% |  |  |
| Установка защищенных рабочих мест от несанкционирован-ного доступа, обеспеченных доверенной загрузкой, созданных доверенной загрузкой, созданных доверенной программной среды для повышения класса защиты СКЗИ. | 0,0 | 0,0 | 0% |  |  |
| Итого | 550,0 | 343,3 | 62,4 |  |  |

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах»  
за I полугодие 2017 года**

| Ожидаемый результат |  | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Фактически заIполугодие 2017 года | % выполнения |
| Количество рабочих мест в единой комплексной бюджетной информационной системе Бюджет-СМАРТ | 10 | 10 | 100% |
| Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 100% | 100 | 100% |
| Количество лицензий прикладных программных средств без сопровождения сроком на 1 год | 1 шт. | 1 шт. | 100% |
| Период продления аренды хостинга доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 мес. | 9 мес. | 75% |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | 1 шт. | 1 шт. | 100% |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации усиленной электронной подписи | 9 шт. | 2 шт. | 22,2% |
| Количество защищенных автоматизированных рабочих мест | 12 шт. | 12 шт. | 100% |

**= (%**

где И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф 1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П 1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

На 01.10.2017 в бюджете МО «Мелекесский район» % освоения финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» составляет 62,4%. Эффективность реализации программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 9 месяцев 2017 года составляет 85%.

Вывод: реализация программы признается эффективной.

Начальник отдела информатизации Р.Р.Хабибрахимов

Равиль РивальевичХабибрахимов

8(84235)2-70-21