Отчет

по оценке значений индикаторов муниципальной программы

«Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2019-2023 годы»

за I квартал 2019г.

(период)

| Название индикатора, единица измерения | Величина индикаторов в базовом году | Предыдущий период по программе | Отчетный год | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | % |  |
| Мероприяти я по экологическому образованию и воспитанию | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | мероприятия по реализации Программы планируется на 3-4 квартал 2019 года |
| Мероприятия по введению в оборот заброшенных земель сельскохозяйственного назначения | не менее 40 | 0 | 0 | не менее 40 | 27 | 67,0 | дальнейшая реализация мероприятия планируется на 2-4 квартал 2019 года |
| Мероприятия по проведению проверок по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания и др. негативного воздействия | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | мероприятия по реализации Программы планируется на 2-4 квартал 2019 года |

Директор МКУ «Управление сельского хозяйства                                              В.Н. Гатупов

«Мелекесского района»

Начальник отдела муниципального контроля

администрации МО «Мелекесский район»                                                            А.А. Костик

Оценка эффективности муниципальной  программы 
«Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2019-2023 годы» за I квартал 2019 года.

Данная Программа утверждена постановлением администрации МО «Мелекесский район»  от 29.03.2019 № 344 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы».

| Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освое-ния | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 0,0 | 0,0% | значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 0,0 % | мероприятия по реализации Программы планируется на 2-4 квартал 2019 года |

| Показатели реализации Программы |
| --- |
| Наименование показателя, характеризующего реализацию программы | План на 2019 год (шт.) | Факт за 1 квартал 2019 года (шт.) | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (%) |
| количество мероприятий по экологическому образованию и воспитанию, ед. | 5 | 0 | 0 |
| ввод в оборот заброшенных земель сельскохозяйственного назначения, га | не менее 40 | 27 | 67 |
| количество проведенных проверок по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания и др. негативного воздействия, ед. | 6 | 0 | 0 |

В результате анализа экологической ситуации в районе выявлены следующие наиболее значительные обобщенные проблемы, решение которых является приоритетным:

-наличие земель сельскохозяйственного назначения не вовлеченных в сельскохозяйственный оборот.

-низкий уровень экологической культуры населения.

Для решения данных задач Программой предусмотрено финансирование на 2019 год:

    - реализации на территории МО «Мелекесский район» мероприятий по экологическому образованию и воспитанию – 5 тысяч рублей.

По итогам оценки достигнутых критериев за первый квартал 2019 года, степень достижения запланированных значений целевых индикаторов–33 %.  Основные мероприятия по реализации Программы планируется на 2-4 квартал 2019 года.

Директор МКУ «Управление                                                                  В.Н. Гатупов

сельского хозяйства Мелекесского района»

Семенова Ирина Сергеевна

8(84235)2-48-18