Отчет

по оценке значений индикаторов муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2017-2021 годы»

за I квартал 2019г.

(период)

| Название индикатора, единица измерения | Величина индикаторов в базовом году | Предыдущий период по программе | Отчетный год | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | % |  |
| Мероприяти я по повышению экологической культуры населения, экологическому воспита нию и про свещению | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | мероприятия по реализации Программы планируется на 3-4 квартал 2019 года |
| Мероприятия по очистке родников, используемых населени ем для питьевых нужд | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | мероприятия по реализации Программы планируется на 3-4 квартал 2019 года |
| Объем поднятого донного ила (отхода) утилизированного в ходе выполнения работ по восстановлению и экологической реабилитации пруда «Красотка» р.п. Мулловка, тыс.куб.м. | 7,07 | 0 | 0 | 7,07 | 0 | 0,0 | мероприятия по реализации Программы планируется на 3-4 квартал 2019 года |

Директор МКУ «Управление сельского хозяйства                                            В.Н. Гатупов

«Мелекесского района»

Директор МКУ «УЖКХ Мелекесский район»                                                     А.В. Чистов

Оценка эффективности муниципальной  программы 
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» за I квартал 2019 года.

Данная Программа утверждена постановлением администрации МО «Мелекесский район»  от 29.12.2016 № 804 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

| Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освое-ния | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 521 | 0,0 | 0,0% | значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 0,0 % | мероприятия по реализации Программы планируется на 3-4 квартал 2019 года |

| Показатели реализации Программы |
| --- |
| Наименование показателя, характеризующего реализацию программы | План на 2019 год (шт.) | Факт за 1 квартал 2019 года (шт.) | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (%) |
| количество очищенных, приведенных в надлежащее состояние родников | 2 | 0 | 0 |
| количество размещенных объявлений в СМИ | 12 | 0 | 0 |
| объем поднятого донного ила (отхода) утилизированного в ходе выполнения работ по восстановлению и экологической реабилитации пруда «Красотка» р.п. Мулловка, тыс.куб.м. | 7,07 | 0 | 0 |

В результате анализа экологической ситуации в районе выявлены следующие наиболее значительные обобщенные проблемы, решение которых является приоритетным:

-загрязненность родников, используемых населением для питьевых нужд.

-низкий уровень экологической культуры населения.

Для решения данных задач Программой предусмотрено финансирование на 2019 год:

    - реализации на территории МО «Мелекесский район» мероприятий по очистке родников, используемых населением для питьевых нужд – 15 тысяч рублей.

    - мероприятий по повышению уровня экологической культуры населения – 6 тысяч рублей.

    - мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации пруда «Красотка» р.п. Мулловка – 500 тысяч рублей.

По итогам оценки достигнутых критериев за первый квартал 2019 года, степень достижения запланированных значений целевых индикаторов – 0 %.  Основные мероприятия по реализации Программы планируется на 3-4 квартал 2019 года.

Директор МКУ «Управление                                                                  В.Н. Гатупов

сельского хозяйства Мелекесского района»

Семенова Ирина Сергеевна

8(84235)2-48-18