Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ» выполнения целевых значений показателей за 6 месяцев 2015 года.

Наименование программы/наименования мероприятия, целевых индикаторов / на 2015 год	Целевой показатель / на 2015 год.	Факт выполнения за 6 месяцев 2015 года.	Оценка достигнутых критериев п.4.5 / Порядка	Примечание
Подпрограмма / Муниципальной программы / «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2015-2019 годы».				Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы, в связи с отсутствием денежных средств в бюджете МО «Мелекесский район», на реализацию данной программы не были выделены. / В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты.
1.Реконструкция водопроводных сетей.	6 км.	0	0
2.Строительство новых магистральных водопроводных сетей.	-	0	0
Муниципальной программы / «Газификация населённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2015-2019 годы».				Ср.% выполнение И=0+97,1/2=48,55% / На основе полученного значения оценки эффективности реализации программы делаются следующие выводы: при значении «И» менее 50 процентов реализация подпрограммы признаётся неэффективной; / Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы, в связи с отсутствием денежных средств в бюджете МО «Мелекесский район», на реализацию данной программы не были выделены. / В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты.
1.Строительство межпоселковых газопроводов	16,7 км.	0	0
2.Процент газификации / населенных пунктов.	80,5	78,2%	97,1%

Глава администрации                                                      И.Н.Мухутдинов

исп. Анатолий Владимирович Волков
тел. 2-73-63