Отчет

о реализации муниципальной программы  «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

в 2015-2019 годах»  за 6 мес 2015г

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмот рено в бюджете, тыс. руб. на 2015г | Освоено средств, тыс. руб, за 6 мес 2015 г | % освоения | Оценка достигнутых крите риев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и установка дополнительных рабочих мест в системе электронного документооборота Lotus Notes Domino | 10,0 | 0 | 0 |  |  |
| Поддержка программного комплекса для ЭВМ: «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Стандарт)» на 10 подключений; | 112,4 | 0 | 0 |  |  |
| Развитие локальной вычислительной сети Администрации муниципального образования, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| Приобретение и поддержка сетевой версии справочно-правовой системы «Гарант» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Приобретение и поддержка сетевой версии справочно-правовой системы «Консультант +» | 35,0 | 0 | 0 |  |  |
| Приобретение новых персональных компьютеров на рабочие места в администрации МО «Мелекесский район» | 75,0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт и модернизация персональных компьютеров | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
| Обслуживание оргтехники | 150,0 | 12435,0 9780,0 6290,0 | 0 |  |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств | 150,0 | 500,0 7000,0 27668,0 | 0 |  |  |
| Открытие пунктов активации простых электронных подписей в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 8,0 | 0 | 0 |  |  |
| Оплата услуг по размещению информации в СМИ | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
| Проведение обучения обучения по работе с компьютером по программе всероссийского детско-юношеского и молодежного тимуровского (добровольческого) движения по направлению: Тимуровцы информационного общества | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 0 | 137200,0 | 0 |  |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи; | 10,0 | 0 | 0 |  |  |
| Покупка лицензии антивирусного ПО | 110,0 | 0 | 0 |  |  |
| Установка защищенных рабочих мест от несанкционированного доступа, обеспеченых доверенной загрузкой, созданных доверенной программной среды для повышения класса защиты СКЗИ; | 30,0 | 0 | 0 |  |  |
| Внедрение дополнительных программных средств защиты автоматизированных рабочих мест от несанкционированного доступа | 50,0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого | 960,4 | 200,9 | 20,9 |  |  |

Оценка

эффективности муниципальной программы  «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

в 2015-2019 годах»  за 6 мес 2015г

| Ожидаемый результат |  |
| --- | --- |
|  | План | Факт 6мес 2015г | % выполнения |
| Количество рабочих мест в системе электронного документооборота Lotus Notes Domino | 1 | 0 | 0 |
| Количество персональных компьютеров в администрации (АРМ); | 5 | 0 | 0 |
| Количество аттестованных помещений | 1 | 1 | 100 |
| Количество лицензий антивирусного программного обеспечения (срок действия 1 год) | 100 | 0 | 0 |
| Количество пользовательских лицензий на исключительное право на использование программы для ЭВМ: «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Стандарт)» на 10 подключений; | 1 | 0 | 0 |
| Количество лицензий справочно-правовой системы «Гарант»; | 0 | 0 | 0 |
| Количество лицензий справочно-правовой системы «Консультант +» (сетевая версия); | 1 | 0 | 100 |
| Количество заправляемых и восстановленных картриджей; | 377 | 185 | 49 |
| Количество коммерческих лицензий прикладных программных средств; | 1 | 0 | 0 |
| Количество пунктов активации простых электронных подписей в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; | 2 | 0 | 0 |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи (подпись, носитель, программное обеспечение); | 8 | 0 | 0 |
| Количество защищенных рабочих мест от несанкционированного доступа, обеспеченных доверенной загрузкой, созданных доверенной программной среды для повышения класса защиты СКЗИ; | 1 | 0 | 0 |
| Количество сетевых коммутаторов | 4 | 0 | 0 |
| Период продления аренды хостинга и доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» (мес.) | 12 | 12 | 100 |
| Количество опубликованных статей | 70 | 6 | 8,5 |
| Количество человек, прошедших обучения по работе с компьютером по программе всероссийского детско-юношеского и молодежного тимуровского (добровольческого) движения по направлению: Тимуровцы информационного общества | 70 | 0 | 0 |
| Количество программных средств защиты автоматизированных рабочих мест от несанкционированного доступа | 0 | 0 | 0 |

(100+100+49+100+8,5)/17=21%

На 01.07.2015г. в бюджете МО «Мелекесский район» % освоения финансовых средств составляет 20,9 %. Эффективность реализации программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2015-2019 годах» составляет 21%. До конца 2015г., при соответствующем финансировании программа будет реализована согласно плану.

Руководитель аппарата 							М.В. Макшанцева

Павел Евгеньевич Илюнкин

8-84-235-2-70-21