УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО «Мелекесский район»

_________С.А. Сандрюков

«___»____________2019 г.

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Сохранение уникальных водных объектов на территории Ульяновской области»

1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Сохранение уникальных водных объектов | Срок начала и окончания проекта | 10.01.2019 – 25.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Сохранение уникальных водных объектов |
| Куратор проекта | С.А. Сандрюков – Глава администрации МО «Мелекесский район» |
| Руководитель проекта | М.Р. Сенюта – Первый заместитель главы администрации МО «Мелекесский район» |
| Администратор проекта | В.Н. Гатупов – Директор МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района», И.С. Семенова, главный эколог администрации МО «Мелекесский район» |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации, связь с муниципальной программой МО «Мелекесский район» | Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/415-П. Муниципальная программа МО «Мелекесский район» «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы», утверждённая постановлением администрации МО «Мелекесский район» от 29.12.2016 № 804 |

2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| Цель: сохранение уникальных водных объектов путём увеличения площади восстановленных водных объектов 24 га. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га) |
| 1. | Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га | Основной | 0,024 | 01.01.2019 | - | - | - | 0,024 | - | 652 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |
| 1. | Результат муниципального проекта: Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 7580 га, в срок до 25.12.2024. Характеристика результата федерального проекта: реабилитирован водный объект Срок: к концу 2024 года |
| 1.1. | Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» площадью не менее 24 га | 01.12.2022 | Акт ввода в эксплуатацию |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 7580 га |
| 1.1. | Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» площадью не менее 24 га | 0,550 | - | 67,748 | 67,749 | - | - | 136,047 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области) | - | - | 55,553 | 55,554 | - | - | 111,107 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,550 | - | 12,195 | 12,195 | - | - | 24,940 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,500 | - | 11,585 | 11,585 | - | - | 23,670 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,500 | - | 11,585 | 11,585 | - | - | 23,670 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,050 | - | 0,610 | 0,610 | - | - | 1,270 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 0,550 | - | 67,748 | 67,749 | - | - | 136,047 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области) | - | - | 55,553 | 55,554 | - | - | 111,107 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,550 | - | 12,195 | 12,195 | - | - | 24,940 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0,500 | - | 11,585 | 11,585 | - | - | 23,670 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,500 | - | 11,585 | 11,585 | - | - | 23,670 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,050 | - | 0,610 | 0,610 | - | - | 1,270 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» площадью не менее 24 га |
| 1 | Ответственный за достижение результата проекта | Рахматулина Г.Э. | заместитель Министра – директор департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Ульяновской области | Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Федоров Д.В. | 30 |
| 2 | Участник проекта | Солдаткин С.С. | начальник отдела лесоразведения и развития особо охраняемых природных территорий Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области | заместитель Министра – директор департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Ульяновской области Рахматулина Г.Э. | 60 |
| 3 | Участник проекта | Алеева Л.Р. | Главный консультант отдела природных ресурсов и цикличной экономики Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области | Начальник отдела природных ресурсов и цикличной экономики Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Савиных В.В. | 50 |
| 4 | Участник проекта | Сандрюков А.А. | Глава администрации муниципального образования «Мелекесского района» Ульяновской области | Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов | 30 |

6. Дополнительная информация

В рамках сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, необходимо решить следующие задачи: значительное сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты; восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению – комплекс мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водного объекта, утратившего способность к самоочищению, предотвращение его истощения, ликвидация засорения. Также проводится расчистка водоёма от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности.

Куратор проекта,

Глава администрации МО «Мелекесский район»                                                                                                С.А. Сандрюков

Руководитель проекта,

Первый заместитель главы администрации МО «Мелекесский район»                                                                  М.Р. Сенюта

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» площадью не менее 24 га | 10.01.2019 | 01.12.2022 | Сенюта М.Р. | Акт приёмки выполненных работ | ПС |
| 1.1.1. | Подготовка проектно-сметной документации и получение негосударственной экспертизы | 10.01.2019 | 01.12.2019 | Гатупов В.Н. | Проектно-сметная документация | РП |
| 1.1.2. | Заключение соглашения о передаче субсидии муниципальному образованию «Мелекесский район» на корректировку проектной документации и получение негосударственной экспертизы | 10.01.2019 | 25.02.2019 | Рахматулина Г.Э. | Соглашение | РП |
| 1.1.3. | Подготовка заявочных материалов для получения субсидий на экологическую реабилитацию водного объекта и направление в Федеральное агентство водных ресурсов для участия в отборе согласно ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012-2020 года» | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Солдаткин С.С. | Одобрение мероприятия к реализации в 2021-2022 гг. | РП |
| 1.1.4. | Подготовка заявки и обоснования для получения субсидий | 02.12.2019 | 01.04.2020 | Солдаткин С.С. | Пакет обосновывающих документов | РП |
| 1.1.5. | Заключение соглашения на получение субсидий федерального бюджета | 10.01.2021 | 01.03.2021 | Рахматулина Г.Э. | Соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов | РП |
| 1.1.6. | Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации | 01.05.2021 | 01.07.2021 | Гатупов В.Н. | Заключение государственного контракта | РП |
| 1.1.7. | Подготовка аукционной документации на реализацию проекта | 01.05.2021 | 01.06.2021 | Гатупов В.Н. | Технико-экономическое задание | РП |
| 1.1.8. | Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации и заключению государственного контракта | 01.06.2021 | 01.07.2021 | Гатупов В.Н. | Заключение государственного контракта | РП |
| 1.1.9. | Комиссионные обследования выполнения работ в 2021 году | 15.07.2021 | 01.12.2021 | Гатупов В.Н. | Акт обследования и осмотра хода выполнения работ | РП |
| 1.1.10. | Комиссионные обследование выполнения работ в 2022 году | 10.01.2022 | 01.12.2022 | Гатупов В.Н. | Акт обследования и осмотра хода выполнения работ | РП |
| 1.1.11. | Приёмка выполненных работ | 01.10.2022 | 01.12.2022 | Гатупов В.Н. | Акт приёмки выполненных работ | РП |
| 1.2. | Окончательная приёмка выполненных работ по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» | 01.10.2022 | 01.12.2022 | Гатупов В.Н. | Акт приёмки выполненных работ | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая реку Черемшан |
| 1. | Площадь восстановленных водных объектов за период S= S1(i)+ S2(i)+ S3(i) Суммарная площадь участков (частей) водных объектов, в отношении которых осуществлены работы по восстановлению и экологической реабилитации, улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководья, расчистка устьев баров, очистка акватории от плавающего мусора) и улучшению экологического состояния гидрографической сети | S1(i) –площадь участков (частей) водных объектов, в отношении которых осуществлены работы по восстановлению и экологической реабилитации, S2(i)- площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации, улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководья, расчистка устьев баров, очистка акватории от плавающего мусора), S3(i) - площадь участков (частей) водных объектов, в отношении которых осуществлены работы по улучшению экологического состояния гидрографической сети | Административная информация | Росводресурсы | Субъекты Российской Федерации | 30.12. ежегодно, показатель за период |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту проекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта

«Сохранение уникальных водных объектов»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта, взаимосвязь с другими проектами

Мероприятия проекта направлены на улучшение экологического состояния водных объектов и улучшение качества жизни населения. Отказ от его реализации повлечет к неблагоприятным последствиям. В настоящее время из-за негативного воздействия антропогенными факторами водные объекты потеряли способность к самоочищению и самовосстановлению. После ввода в эксплуатацию водные объекты обретут способность к самовосстановлению и самоочищению. Не реализация данного проекта может повлиять на привлекательности территорий вокруг водных объектов, снижению стоимости земельных участков и домов и соответственно на благосостояние населения и качества экологического состояния проживания населения.

2. Показатели проекта по муниципальному образованию «Мелекесский район» Ульяновской области

|  | Базовое значение | Период реализации проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га) |
| Ульяновская область | 0,024 | 01.01.2019 | - | - | - | 0,024 | - | - |
| Муниципальное образование «Мелекесский район» Ульяновской области | 0,024 | 01.01.2019 | - | - | - | 0,024 | - | - |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.1. | Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» площадью не менее 24 га |  | 0,550 | - | 67,748 | 68,298 |
| 1.1.1. | Проведена работа по экологической реабилитации водного объекта – пруда «Красотка» в р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район», в том числе: |  | 0,550 | - | 67,748 | 68,298 |
| 1.1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) |  | - | - | 55,553 | 55,554 |
| 1.1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | - | - | - | - |
| 1.1.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: |  | 0,550 | - | 12,195 | 12,745 |
| 1.1.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | 0,500 | - | 11,585 | 12,085 |
| 1.1.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | 0,500 | - | 11,585 | 12,085 |
| 1.1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | 0,050 | - | 0,610 | 0,660 |
| 1.1.1.4. | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| Всего по проекту, в том числе: |  | 0,550 | - | 67,748 | 69,822 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) |  | - | - | 55,553 | 55,554 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: |  | 0,550 | - | 12,195 | 12,745 |
| областной бюджет Ульяновской области |  | 0,500 | - | 11,585 | 12,085 |
| межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | 0,500 | - | 11,585 | 12,085 |
| бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | 0,050 | - | 0,610 | 0,660 |
| внебюджетные источники |  | - | - | - |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта по муниципальному образованию «Мелекесский район» Ульяновской области

| Ульяновская область | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| муниципальное образование «Мелекесский район» Ульяновской области, в т.ч.: |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | - | - | 55,553 | 55,554 | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: | 0,550 | - | 12,195 | 12,195 | - | - |
| областной бюджет Ульяновской области | 0,500 | - | 11,585 | 11,585 | - | - |
| межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0,500 | - | 11,585 | 11,585 |  |  |
| бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) | 0,050 | - | 0,610 | 0,610 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

5. Управление рисками/возможностями проекта

| № п/п | Наименование риска/возможности | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска/возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском/возможностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риск Сокращение или отсутствие государственного финансирования проекта | Не реализация проектов | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных областного бюджета, консолидированных бюджет области | Высокая | Низкое | Ежеквартально | Сенюта М.Р. |
| 2 | Риск Недостаточно высокое качество проектирования объектов | Не качественное выполнение мероприятий | Создание института предпроектного анализа, контроля качества строительства и последующей эксплуатации | Среднее | Среднее | Ежеквартально | Сенюта М.Р. |
| 3 | Возможность Улучшение состояния водных объектов на территории Ульяновской области | Восстановление водных объектов и способность к самоочищению | Практика поддержки инвестиционных проектов, с помощью вновь созданного механизма государственной поддержки, направленного на сохранение водных объектов, будет применяться на всей территории Ульяновской области (во всех муниципальных образования) | Высокое | Низкое | Ежеквартально | Сенюта М.Р. |

6. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год

| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на 2019 год | Плановое значение на 2019 год |
| --- | --- | --- |
|  | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |  |
| Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га | - | - | - | - | - |
| Общий бюджет проекта, млн рублей | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на 2020 год | Плановое значение на 2020 год |
| --- | --- | --- |
|  | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |  |
| Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га | - | - | - | - | - |
| Общий бюджет проекта, млн рублей | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на 2021 год | Плановое значение на 2021 год |
| --- | --- | --- |
|  | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |  |
| Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га | - | - | - | - | - |
| Общий бюджет проекта, млн рублей | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на 2022 год | Плановое значение на 2022 год |
|  | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |  |
| Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га | - | - | 0,024 | - | 0,024 |
| Общий бюджет проекта, млн рублей | - | - | 67,749 | - | 67,749 |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на 2023 год | Плановое значение на 2023 год |
|  | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |  |
| Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га | - | - | - | - | - |
| Общий бюджет проекта, млн рублей | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на 2024 год | Плановое значение на 2024 год |
|  | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |  |
| Площадь восстановленного и экологически реабилитированного водного объекта, га | - | - | - | - | - |
| Общий бюджет проекта, млн рублей | - | - | - | - | - |

7. Реестр заинтересованных сторон

| Группа заинтересованных сторон | Организации (институты) | Основные интересы |
| --- | --- | --- |
| Жители р.п. Мулловка, на территории которой запланированы работы по восстановлению водных объектов | р.п. Мулловка | Качественное и экологически благоприятное место проживания людей |

8. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта

| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель 2019 | О реализации проекта за 1 квартал 2019 года | Публикация на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» | муниципальный | Сенюта М.Р. | Семенова И.С. |
| Июль 2019 | О реализации проекта за 2 квартал 2019 года | Публикация на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» | муниципальный | Сенюта М.Р. | Семенова И.С. |
| Октябрь 2019 | О реализации проекта за 3 квартал 2019 года | Публикация на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» | муниципальный | Сенюта М.Р. | Семенова И.С. |
| Январь 2020 | Об итогах реализации в 2019 году | Публикация на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» | муниципальный | Сенюта М.Р. | Семенова И.С. |

9. План коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о проделанной работе | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области | Администрациям муниципальных образований | Ежеквартально | Посредством телекоммуникационной сети интернет |

______