**Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»**

**выполнение директивного показателя по вводу жилья за 3 месяца 2022 года на территории МО «Мелекесский район»**

В 2022 году по Соглашению с Правительством Ульяновской области планируемый ввод жилья в эксплуатацию составляет 22 000 кв.м.

Выполнение директивного показателя в I квартале 2022 года достигнуто за счет ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % |
| Объем жилищного строительства | 5000 | 5700 | 114 |