**Оценка эффективности**

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за 9 месяцев 2018г

В муниципальной программе утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области №798 от 29.12.2016 на реализацию мероприятий в 2018 году запланировано финансирование в размере 846,0 тыс. руб. В бюджете муниципального образования «Мелекесский район» денежные средства на 2018 год предусмотрены в размере 846,0 тыс. руб. По итогам реализации за 9 месяцев 2018 года мероприятий муниципальной программы, субсидии на улучшение жилищных условий получили 4 семьи, в том числе 3 молодые семьи. Средства, предусмотренные на реализацию данных мероприятий из местного бюджета освоены на 27% (всего было заложено 46,0 тыс. руб.). При наличии дополнительного финансирования из областного бюджета возможно освоение 100% средств.

По всем мероприятиям Программы на 01.09.2018 из 846.0 тыс. руб. освоено 12,3 тыс. руб. (0,014%).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено  средств,  тыс. руб. | % освоение | Оценка достигнутых критериев | | Примечание |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» | 846,0 | 12,3 | 0,014 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 0,014% | Реализация Программы признаётся неэффективной | | |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | | | Наименование | Един. измер | План 2018 | Факт за 9 мес. 2018 | % |
| **1** | | | **Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района** | | | | |
| 1.1 | | | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 4 | 2 | 50 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 1 | 25 |
| 1.2 | | | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | кв.м | 360 | 338 | 94 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 288 | 257 | 90 |
| 1.3 | | | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 8 | 4 | 50 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 3 | 75 |
| **2.** | | | **Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в поселениях Мелекесского района** | | | | |
| 2.1 | | | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях | чел. | 3224 | 3224 | 100 |
| 2.3 | | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | | мест | 0 | 0 | 0 |
| **3** | | **Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Мелекесского района** | | | | | |
| 3.1 | | Наличие плоскостных спортивных сооружений в поселениях | | ед. | 36 | 36 | 100 |
| кв.м | 46722 | 46722 | 100 |
| 3.2 | | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в поселениях | | ед. | 1 | 0 | 0 |
| кв.м | 150 | **0** | **0** |
| **4** | | **Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа поселений Мелекесского района** | | | | | |
| 4.1 | | Наличие учреждений культурно-досугового типа в поселениях | | ед. | 33 | 33 | 100 |
| мест | 4850 | 4850 | 100 |
| 4.2 | Ввод в действие учреждений культурно -досугового типа в поселениях | | | ед. | 0 | 0 | 0 |
| мест | 0 | **0** | **0** |
| **5** | **Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в поселениях Мелекесского района** | | | | | | |
| 5.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив -  строительство детских игровых площадок | | | ед. | 5 | 0 | 0 |

(2/4)+(1/4)+(338/360)+(257/288)+(4/8)+(3/4)+(3224/3224)+(0/0)+(36/36)+(46722/46722)+(0/1)+(0/150) +(33/33)+(4850/4850)+(0/1)+(0/300)+(0/5) /17\*100 = 52**%**

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы признаётся **умеренно** **эффективной** и актуальной, в связи с тем, что реализация программы позволяет значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе молодые кадры специалистов, улучшить демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создаст условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепит семейные отношения и снизит социальную напряженность в обществе. Реализация проектов местных инициатив по строительству детских игровых площадок запланирована на второе полугодие 2018 года. Кроме того до конца года планируется освоить средства по разработке проектной документации для строительства образовательного учреждения.

Председатель Комитета В.В.Клочков

Ирина Владимировна Тюгашова

8(84235)74653