Отчет о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2015-2019 годы» выполнения целевых значений показателей за 9 месяцев 2016 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименования мероприятия, целевых индикаторов на 2016 год | Целевой показатель на 2016 год. | Факт выполнения за 9 месяцев 2016года. | Оценка достигнутых критериев п.4.5Порядка | Примечание |
| ПодпрограммаМуниципальной программы«Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие муниципальным образованиям Мелекесского района Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительного сезона на 2015-2019 годы» | Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы, в связи с отсутствием денежных средств в бюджете МО «Мелекесский район», на реализацию данной программы не были выделены.В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты. |
| 1.Ввод в эксплуатацию новых газовых локальных котельных. | - | 0 | 0 |
| 2.Модернизация существующих газовых котельных. | - | 0 | 0 |
| 3.Протяжённость отремонтированных тепловых сетей. | 500,0 | 0 | 0 |
| ПодпрограммаМуниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях на территории Мелекесского района Ульяновской области на  2015-2019 годы». | Ср.% выполнение И=51,5+70+17,3/3=46,3%На основе полученного значения оценки эффективности реализации программы делаются следующие выводы:при значении И до 50 процентов реализация подпрограммы признаётся не эффективной. |
| 1.Суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов (физических величинах)в 2016 году. |
| Электроэнергии, кВт\*ч | 2 317 500,0 | 707,887 | 51,5 |
| Тепловой энергии, Гкал | 5 894,3 | 2 294,7 |
| Газ, м³ | 1 632 870,0 | 666,3 |
|  | 2 631,13(т у.т.)(90%) | 1 353, 9 (т.у.т)  |
| 2,Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, имеющих: |
| - энергетические паспорта; | 100 | 0 | 70 |
| - топливно-энергетические балансы; | 100 | 70 |
| - акты энергетических обследований; | 100 | 0 |
| - установленные нормативы энергопотребления (в процентах к общему числу организаций) | 100 | 80 |
| 3,Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса: |
| - производимых по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 100 | 4 | 17,3 |
| - производимых на основании примерных договоров поставки ТЭР (в процентах от общей суммы расчетов) | - | - |

Начальник Управления ТЭР, ЖКХ,

Строительства и дорожной деятельности А.А. Червяков