УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

С.А. Сандрюков\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« 02 » апреля 2018

Отчет о реализации муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ» выполнения целевых значений показателей за 3 месяца 2018 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименования мероприятия, целевых индикаторов  на 2018 год | Целевой показатель  на 2018 год. | Факт выполнения за 3 месяца 2018года. | Оценка достигнутых критериев п.2  Порядка | Примечание |
| Подпрограмма «Чистая вода»  Муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». | | | | Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы в 1 квартале 2018 года не расходовались, в связи с отсутствием запланированных работ в этом квартале.  В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты. |
| 1.Ремонт водопроводных сетей. | 2,13 км. | 0 | 0 |
| 2.Строительство новых магистральных водопроводных сетей. | - | 0 | 0 |
| 3.Ремонт водонапорных башен | 1 | 0 | 0 |
| 4.Ремонт водозаборных скважин | - | 0 | 0 |
| 5. Разработка сметной документации и проведение ее экспертизы на ремонт водопроводных сетей | 4 | 0 | 0 |
| Муниципальной подпрограммы  «Газификация населённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района».  Муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». | | | | Ср.% выполнение И=0+0/2=0 %  На основе полученного значения оценки эффективности реализации программы делаются следующие выводы: при значении «И» менее 50 процентов реализация подпрограммы признаётся неэффективной;  Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной подпрограммы на 2018 год не были израсходованы в связи с отсутствием запланированных мероприятий на 1 квартал 2018 года.  В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты. |
| 1.Строительство внутрипоселковых газопроводов (км) | 13,8 | 0 | 0 |
| 2.Разработка проектов на строительство газопроводов (ед) | 3 | 0 | 0 |
| 3.Процент газификации  населенных пунктов. | 85,9 | 0 | 0 |

И.о. директора МКУ «УЖКХ Мелекесского района» О.В. Косарев