УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

С.А. Сандрюков\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« 02 » апреля 2018

Отчет о реализации муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ» выполнения целевых значений показателей за 3 месяца 2018 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименования мероприятия, целевых индикаторов на 2018 год | Целевой показатель на 2018 год. | Факт выполнения за 3 месяца 2018 года. | Оценка достигнутых критериев п.2Порядка | Примечание |
| Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие муниципальным образованиям Мелекесского района в подготовке и прохождении отопительного сезона»Муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». | Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы в 1 квартале 2018 года не расходовались, в связи с отсутствием запланированных работ в этом квартале.В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты.  |
| 1.Модернизация существующих газовыхкотельных | 0 | 0 | 0 |
| 2.Ремонт тепловых и водопроводных сетей п.м. | 500 | 0 | 0 |
| 3.Содействие в прохождении отопительного сезона | 2000.0 | 0 | 0 |
| Муниципальной подпрограммы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях на территории Мелекесского района».Муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». | Ср.% выполнение И=(0+0)=0На основе полученного значения оценки эффективности реализации программы делаются следующие выводы: при значении «И» менее 50 процентов реализация подпрограммы признаётся неэффективной;Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы на 2018 год не были израсходованы в связи с отсутствием запланированных мероприятий на 1 квартал 2018 года.В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты. |
| 1.Замена газового оборудования (тыс.руб.) | 140,0 | 0 | 0 |
| 2. Модернизация уличных светильников (тыс. руб.) | 260,0 | 0 | 0 |

И.О. директора МКУ «УЖКХ Мелекесского района» О.В. Косарев