УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

И.Н.Мухутдинов

« » 2016

Отчет о реализации муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ» выполнения целевых значений показателей за 6 месяцев 2016 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименования мероприятия, целевых индикаторов на 2016 год | Целевой показатель на 2016 год. | Факт выполнения за 6 месяцев 2016года. | Оценка достигнутых критериев п.4.5Порядка | Примечание |
| ПодпрограммаМуниципальной программы«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2015-2019 годы». | Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы, в связи с отсутствием денежных средств в бюджете МО «Мелекесский район», на реализацию данной программы не были выделены.В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты. |
| 1.Реконструкция водопроводных сетей. | 4,6 км. | 0 | 0 |
| 2.Строительство новых магистральных водопроводных сетей. | - | 0 | 0 |
| Муниципальной программы«Газификация населённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2015-2019 годы». | Ср.% выполнение И=0+97,1/2=48,55%На основе полученного значения оценки эффективности реализации программы делаются следующие выводы: при значении «И» менее 50 процентов реализация подпрограммы признаётся неэффективной;Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы, в связи с отсутствием денежных средств в бюджете МО «Мелекесский район», на реализацию данной программы не были выделены.В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты. |
| 1.Строительство межпоселковых газопроводов | 27,6км. | 0 | 0 |
| 2.Процент газификациинаселенных пунктов. | 80,5  | 78,2% | 97,1% |

Начальник Управления ТЭР, ЖКХ,

Строительства и дорожной деятельности А.А. Червяков