УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

И.Н.Мухутдинов

« 24 » июля 2017

Отчет о реализации муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ» выполнения целевых значений показателей за 6 месяца 2017 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименования мероприятия, целевых индикаторов  на 2017 год | Целевой показатель  на 2017 год. | Факт выполнения за 6 месяца 2017года. | Оценка достигнутых критериев п.2  Порядка | Примечание |
| Подпрограмма «Чистая вода»  Муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». | | | | Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы в 1 полугодии 2017 года не расходовались, в связи с отсутствием запланированных работ в этом квартале.  В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты. |
| 1.Ремонт водопроводных сетей. | 2,3 км. | 0 | 0 |
| 2.Строительство новых магистральных водопроводных сетей. | - | 0 | 0 |
| 3.Ремонт водонапорных башен | 1 | 0 | 0 |
| 4.Ремонт водозаборных скважин | 3 | 0 | 0 |
| Муниципальной подпрограммы  «Газификация населённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района».  Муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». | | | | Ср.% выполнение И=0+40/2=20 %  На основе полученного значения оценки эффективности реализации программы делаются следующие выводы: при значении «И» менее 50 процентов реализация подпрограммы признаётся неэффективной;  Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы на 2017 год не были профинансированы в полном объеме, и по этой причине израсходованы на 2 населенных пункта.  В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты. |
| 1.Строительство внутрипоселковых газопроводов (км) | 0 | 0 | 0 |
| 2.Разработка проектов на строительство газопроводов (ед) | 5 | 2 | 40% |
| 3.Процент газификации  населенных пунктов. | 78,2 | 0 | 0 |

Начальник отдела ТЭР и ЖКХ М.И. Демидов