**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2015 - 2019 годах» за 6 мес 2016г**

На территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области признан в установленном порядке аварийным и подлежит сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации жилой дом, находящийся по адресу: с.Новоселки, ул.Октябрьская, д.10, общей площадью жилых помещений 725,3 кв. м. В 2016 объем финансирования мероприятий Программы составляет 16 341,150 тыс. руб., из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета Ульяновской области.

В муниципальной программе на 2016 год на мероприятия предусмотренные в программе было запланировано финансирование в размере 1 468, 03 тыс.рублей. В бюджете муниципального образования «Мелекесский район» на 2016 годденежные средства не запланированы, так как на основании Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и на основании соглашения подписанного с Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области денежные средства в размере 1 635,899 тыс.руб. заложены в бюджете муниципального образования «Новосёлкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб.  | % освоение  | Оценка достигнутых критериев  | Примечание  |
| «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2015 - 2019 годах» | 0 | 0 | 0 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 0% | Реализация Программы признается не эффективной |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | ед. измерения | План на 2016 г | Факт за 6 мес 2016 г | % |
| 1 | Ликвидация аварийного жилья. | кв.м | 725,3 | 0 | 0 |
| 2 | Подлежат переселению  | чел | 29 | 0 | 0 |

(0/725,3)+(0/29) /2\*100 = 0%

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы признаётся не эффективной.

Постановлением администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 23.12.2015 № 74 утверждена муниципальная программа «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 18.12.2013 № 72 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» на 2014-2018 годы», по которой в 2016 год предусмотрено финансирование. На основании вышеизложенного муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2015 - 2019 годах» необходимо признать утратившей силу.

Начальник Управления ТЭР, ЖКХ,

Строительства и дорожной деятельности А.А. Червяков

Аделия Ринатовна Галеева

 8(84235)26313