УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

И.Н.Мухутдинов

« 02 » октября 2017

Отчет о реализации муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ» выполнения целевых значений показателей за 9 месяцев 2017 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименования мероприятия, целевых индикаторов  на 2017 год | Целевой показатель  на 2017 год. | Факт выполнения за 9 месяцев 2017 года. | Оценка достигнутых критериев п.2  Порядка | Примечание |
| Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие муниципальным образованиям Мелекесского района в подготовке и прохождении отопительного сезона»  Муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». | | | | Ср. % выполнения И=(0+100+22,4+17,5) /4=35%  Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы за 9 месяцев 2017 года расходовались на прохождение отопительного сезона, в связи с этим оценка достигнутых критериев составляет 35 %.  В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты. |
| 1.Модернизация существующих газовых котельных | 0 | 0 | 0 |
| 2.Ремонт тепловых и водопроводных сетей. | 500 | 500 | 100% |
| 3.Содействие в прохождении отопительного сезона | 1400,0 | 31360832 | 22,4% |
| 4. Содействие в прохождении отопительного сезона (тыс. руб.) | 168,0 | 29,4072 | 17,5% |
| Муниципальной подпрограммы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях на территории Мелекесского района».  Муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». | | | | Ср.% выполнение И=100  На основе полученного значения оценки эффективности реализации программы делаются следующие выводы: при значении «И» менее 50 процентов реализация подпрограммы признаётся неэффективной;  Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы на 2017 год были израсходованы.  В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме были реализованы и целевые индикаторы соответственно достигнуты. |
| 1.Замена газового оборудования (ед.) | 2 | 2 | 100% |

Начальник отдела ТЭР и ЖКХ М.И. Демидов